附表1：

溧水区2023年市级蔬菜园艺类项目验收结果明细表

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目建设地点 | 建设内容和资金用途 | 总投资 | 计划市 级补助 | 建设内容完成情况 | 已下达资金 | 扣减补 助资金 | 本次下达 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永阳花卉产业基地喷滴灌建设项目 | 江苏永阳建设发展集团有限公司 | 永阳街道东庐社区 119.0691661 31.5991251 119.0733675 31.6018840 119.0785311 31.5939778 119.0708321 31.5958905 | 新建350亩喷滴灌系统，配置其他附属设施。 | 105 | 50 | 审定投资额46.52万元，审定投资额金额完成率44.31%。实际建成350.2亩喷滴灌系统，面积完成率100.06%。2寸PE管数量完成率75.32%、25PE管数量完成率92.71%、吊喷数量完成率94.70%、吊钢丝数量完成率97.58%、挖沟回填数量完成率82.46%、三通道智能全自动配肥机和500L全自动搅拌桶未实施，其他11项建设内容数量完成率均大于100%。 | 0 | 27.811885 | 22.188115 |  |
| 2 | 2024年石湫华顺设施蔬菜园艺项目 | 南京华顺农业开发有限公司 | 石湫街道九塘村 118.965963 31.6617695 118.967626 31.6624990 118.968324 31.6590765 118.969042 31.6609648 | 建设110亩防鸟网 | 154 | 75 | 投资额154.719万元, 金额完成率100.47%。实际建成111亩钢架防鸟网，面积完成率100.91%。 | 0 | 0 | 75 | 2023年结转资金项目 |
| 合计 |  |  |  |  | 259 | 125 |  | 0 | 27.811885 | 97.188115 |  |