附表2：

溧水区2024年市级蔬菜园艺类项目验收结果明细表

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目建设地点 | 建设内容和资金用途 | 总投资 | 计划市 级补助 | 建设内容完成情况 | 已下达资金 | 扣减补 助资金 | 本次下达 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年永阳立新设施蔬菜园艺项目 | 南京溧水立新蔬菜专业合作社 | 永阳街道中山社区 119.080954 31.613322 119.081597 31.616371 119.079275 31.616829 119.078657 31.613919 | 新建12500平连栋塑料温室大棚（含外遮阳等设备）。 | 200 | 100 | 投资额200.192万元, 金额完成率100.10%。实际建成12512平方米连幢塑料温室（含外遮阳等设备）,面积完成率100.10%。 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 2024年永阳半山设施蔬菜园艺项目 | 南京溧水半山果蔬种植专业合作社 | 永阳街道秋湖社区 119.100158 31.587802 119.101864 31.587954 119.103191 31.595180 119.100118 31.595498 | 新建300亩喷滴灌系统（果园），配套附属设施。 | 60 | 30 | 投资额60.282万元, 金额完成率100.47%。实际建成300.6亩喷滴灌系统，面积完成率100.20%(各项建设内容的数量完成率均大于等于100%)。 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | 2024年永阳百辰设施蔬菜园艺项目 | 南京市溧水区百辰果蔬种植专业合作社 | 永阳街道秋湖社区 119.104807 31.602737 119.107303 31.602221 119.105639 31.598849 119.103648 31.601211 | 新建100亩钢架防鸟网（果园）。 | 140 | 70 | 投资额142.84万元, 金额完成率102.03%。实际建成102亩钢架防鸟网，面积完成率102%。 | 0 | 0 | 70 |
| 4 | 2024年白马中诚设施蔬菜园艺项目 | 南京溧水中诚农林发展有限公司 | 白马镇石头寨村 119.18639 31.52611 119.18472 31.52528 119.18194 31.52444 119.18194 31.52556 119.18583 31.52611 119.18444 31.52417 119.18361 31.52389 119.18389 31.52361 | 新建50亩钢架防鸟网（蓝莓）。 | 60 | 30 | 投资额59.23365万元, 金额完成率98.72%。实际建成51亩钢架防鸟网，面积完成率102% | 0 | 0.38 | 29.62 |
| 5 | 2024年白马达诚设施蔬菜园艺项目 | 南京达诚农业科技有限公司 | 白马镇石头寨村 119.185804 31.527553 119.187499 31.52838 119.18775 31.528405 119.186137 31.527111 | 新建50亩钢架防鸟网（蓝莓）。 | 60 | 30 | 投资额58.08185万元, 金额完成率96.80%。实际建成51.4亩钢架防鸟网，面积完成率102.8% | 0 | 0.96 | 29.04 |
| 6 | 2024年东屏森迪设施蔬菜园艺项目 | 南京森迪有机农业科技有限公司 | 东屏街道爱民村 119.030400 31.765786 119.033536 31.763914 119.033114 31.760089 119.030467 31.763803 | 新建200亩滴灌系统（黑莓），配置附属设施。 | 40 | 20 | 投资额41.65万元, 金额完成率104.13%。实际建成201亩喷滴灌系统，面积完成率100.5%(各项建设内容的数量完成率均大于等于100%)。 | 0 | 0 | 20 |

|  | 序号 |  | 项目名称 |  | 项目单位 |  | 项目建设地点 |  | 建设内容和资金用途 | 总投资 | 计划市 级补助 |  | 建设内容完成情况 |  |  | 已下达资金 | 扣减补 助资金 |  | 本次下达 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  | 2024年东屏誉杰设施蔬菜园艺项目 |  | 南京誉杰农业科技有限公司 |  | 东屏街道爱廉村 119.020278 31.764167 119.016111 31.762778 119.023056 31.765 119.020833 31.760833 |  | 新建200亩喷滴灌系统（果园），配置附属设施。 | 40 | 20 |  | 投资额40.494万元, 金额完成率101.24%。实际建成202亩喷滴灌系统，面积完成率101%(各项建设内容的数量完成率均大于等于100%)。 |  |  | 0 | 0 |  | 20 |  |  |  |
|  | 8 |  | 2024年东屏新生设施蔬菜园艺项目 |  | 南京市溧水区新生家庭农场 |  | 东屏街道长乐社区 31.736567 119.074843 31.736136 119.073505 31.7386767 119.0734447 31.7394071 119.0768539 |  | 新建150亩喷滴灌系统（果园），配套附属设施。 | 30 | 15 |  | 投资额29.4808万元, 金额完成率98.27%。实际建成146.7亩喷滴灌系统，面积完成率97.8%。 |  |  | 0 | 0.26 |  | 14.74 |  |  |  |
|  | 9 |  | 2024年洪蓝傅家边设施蔬菜园艺项目 |  | 南京傅家边科技园集团有限公司 |  | 洪蓝街道傅家边社区 119.03275 31.57377 119.03363 31.57462 119.03497 31.57393 119.03472 31.57263 |  | 新建50亩钢架防鸟网（梨园）。 | 70 | 35 |  | 投资额70.3839万元, 金额完成率100.55%。实际建成50亩钢架防鸟网，面积完成率100%。 |  |  | 0 | 0 |  | 35 |  |  |  |
|  | 10 |  | 2024年洪蓝佳达设施蔬菜园艺项目 |  | 南京市溧水区佳达果蔬种植专业合作社 |  | 洪蓝街道上港社区 119.00797 31.55322 119.00833 31.55395 119.00627 31.55442 119.00603 31.55396 |  | 新建12500平方米连幢塑料温室（含外遮阳等设备）。 | 200 | 100 |  | 投资额208.3840万元, 金额完成率104.19%。实际建成13024平方米连幢塑料温室（含外遮阳等设备）,面积完成率104.19%。 |  |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |
|  | 11 |  | 2024年石湫燕飞设施蔬菜园艺项目 |  | 溧水区燕飞家庭农场 |  | 石湫街道明觉油榨里 118.894737 31.573227 118.894438 31.572846 118.897444 31.571420 118.899490 31.572309 |  | 新建20000平方米连栋塑料温室（不带外遮阳）。 | 200 | 100 |  | 投资额167.36万元, 金额完成率83.68%。实际建成16736平方米连幢塑料温室（不带外遮阳）,面积完成率83.68%。 |  |  | 0 | 16.32 |  | 83.68 |  |  |  |
|  | 12 |  | 2024年晶桥红美人设施蔬菜园艺项目 |  | 南京红美人林果专业合作社 |  | 晶桥镇邰村村 119.0536 31.4411 119.0563 31.4411 119.0563 31.4373 119.0577 31.4404 |  | 新建200亩喷滴灌系统（果园），配置其他附属设施。 | 40 | 20 |  | 投资额40.35万元, 金额完成率100.88%。实际建成202亩喷滴灌系统，面积完成率101%(各项建设内容的数量完成率均大于等于100%)。 |  |  | 0 | 0 |  | 20 |  |  |  |
|  | 13 |  | 2024年晶桥江苑设施蔬菜园艺项目 |  | 南京市溧水区江苑家庭农场 |  | 晶桥镇邰村村 119.0553 31.4347 119.0549 31.4336 119.0527 31.4341 119.0547 31.4351 |  | 新建60亩钢架防鸟网（果园）。 | 84 | 42 |  | 投资额87.2143万元, 金额完成率103.83%。实际建成62亩钢架防鸟网，面积完成率103.33%。 |  |  | 0 | 0 |  | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 2024年和凤法森设施蔬菜园艺项目 |  | 溧水法森家庭农场 |  | 和凤镇乌飞塘社区 119.023430 31.508396 119.020687 31.506650 119.019770 31.508240 119.022017 31.509553 |  | 新建50亩8-10米宽度钢架大棚(种蔬菜）。 | 90 | 45 |  | 投资额89.1728万元, 金额完成率99.08%。实际建成40.03亩钢架大棚，面积完成率80.06%（其中8.3米宽棚29.53亩，数量完成率77.71%；9米宽棚6.81亩，数量完成率85.13%；10米宽棚3.69亩，数量完成率92.25%）。 |  |  | 0 | 8.84 |  | 36.16 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 项目单位 |  | 项目建设地点 |  | 建设内容和资金用途 |  |  |  | 总投资 |  | 计划市 级补助 | 建设内容完成情况 |  |  | 已下达资金 |  | 扣减补 助资金 | 本次下达 |  |
| 15 |  | 2024年永阳普朗克蔬菜绿色防控项目 |  | 南京普朗克科贸有限公司 |  | 永阳街道高塘社区 31.619461 119.112913 31.618872 119.113271 31.616653 119.110436 31.618912 119.108196 31.618895 119.108196 31.619898 119.106554 31.621264 119.107985 31.620140 119.109313 |  | 实施面积200亩(蔬菜） 1.购买太阳能杀虫灯31盏、9.3万元； 2.悬挂诱捕器（含性诱剂）800套，2万元； 3.购置粘虫色板3.8万张，5.7万元； 4.购置生物农药一批，9万元； 5.施用生物菌肥20吨，4万元。 |  |  |  | 30 |  | 30 | 实际投资额30.8464万元,金额完成率102.82%，已完成批复建设内容： 1.太阳能杀虫灯31盏、9.3万元； 2.诱捕器（含性诱剂）800套，2万元； 3.粘虫色板3.8万张，5.7万元； 4.生物农药一批，9.8464万元； 5.生物菌肥20吨，4万元。 |  |  | 0 |  | 0 | 30 |  |
| 16 |  | 2024年白马正南绿色防控项目 |  | 南京正南果蔬有限公司 |  | 白马镇曹家桥村 119.136421 31.542526 119.132103 31.541816 119.138494 31.53541 119.130122 31.534528 |  | 实施面积200亩（桃园） 1.购置太阳能杀虫灯26盏，7.8万元； 2.悬挂诱捕器（含性诱剂）400套，1万元； 3.购置粘虫色板3万张，4.5万元； 4.购置生物农药一批，4.7万元； 5.购置生物菌肥10吨，2万元。 |  |  |  | 20 |  | 20 | 实际投资额20.3万元,金额完成率101.5%，已完成批复建设内容： 1.太阳能杀虫灯26盏，7.8万元； 2.诱捕器（含性诱剂）400套，1万元； 3.粘虫色板3.2万张，4.8万元； 4.生物农药一批，4.7万元； 5.生物菌肥10吨，2万元。 |  |  | 0 |  | 0 | 20 |  |
| 17 |  | 2024年洪蓝傅家边茶园绿色防控项目 |  | 南京傅家边科技园集团有限公司 |  | 洪蓝街道傅家边社区 119.03205945 31.56257728 119.02698940 31.56457897 119.02874997 31.56950673 119.03230703 31.56263738 |  | 实施面积300亩（茶叶）： 1.购置太阳能杀虫灯41盏，12.3万元； 2.投放粘虫色板4万张，6万元； 3.施用购生物农药和矿物源农药一批，7.7万元； 4.施用生物菌肥20吨，4万元。 |  |  |  | 30 |  | 30 | 实际投资额30.18万元,金额完成率100.6%，已完成批复建设内容： 1.太阳能杀虫灯41盏，12.3万元； 2.粘虫色板4.12万张，6.18万元； 3.生物农药和矿物源农药一批，7.7万元； 4.生物菌肥20吨，4万元 |  |  | 0 |  | 0 | 30 |  |
| 18 |  | 2024年晶桥普仁绿色防控项目 |  | 南京普仁有机农业有限责任公司 |  | 晶桥镇枫香岭村 119°4′29.2008″ 31°29′26.6316″ 119°4′23.6172″ 31°29′12.7536″ 119°4′37.4376″ 31°29′09.8556″ 119°4′10.0152″ 31°29′14.7192″ |  | 实施面积200亩（蔬菜） 1.购置太阳能杀虫灯31盏，9.3万元； 2.粘虫色板4万张，6万元； 3.诱捕器（含诱芯）1500套，3万元； 4.生物农药一批，11.7万元。 |  |  |  | 30 |  | 30 | 实际投资额30万元,金额完成率100%， 已完成批复建设内容： 1.太阳能杀虫灯31盏，9.3万元； 2.粘虫色板4万张，6万元； 3.诱捕器（含诱芯）1500套，3万元； 4.生物农药一批，11.7万元。 |  |  | 0 |  | 0 | 30 |  |
| 19 |  | 2024年和凤华成蔬菜绿色防控项目 |  | 南京市溧水区华成蔬菜专业合作社 |  | 和凤镇乌飞塘社区 31.506726 118.994944 31.503579 118.995828 31.501592 118.991966 31.505138 118.989202 |  | 实施面积200亩（蔬菜） 1.安装太阳能杀虫灯21盏，7.3万元； 2.应用黄板4.2万张，6.3万元； 3.购置性信息素干扰释放装置32套，1.4万元； 4.悬挂诱捕器（配诱芯）1600套，4万元； 5.生物农药一批，7万元； 6.生物菌肥18吨，4万元。 |  |  |  | 30 |  | 30 | 实际投资额30.122万元,金额完成率100.41%，已完成批复建设内容： 1.太阳能杀虫灯21盏，7.35万元； 2.黄板4.2万张，6.3万元； 3.性信息素干扰释放装置32套1.472万元； 4.诱捕器（配诱芯）1600套，4万元； 5.生物农药一批，7万元； 6.生物菌肥18吨，4万元。 |  |  | 0 |  | 0 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1454 |  | 797 |  |  |  | 0 |  | 26.76 | 770.24 |  |