
附件1：

溧水区2024年市级设施蔬菜园艺项目验收结果明细表
金额单位：万元
	序号
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划市

级补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达

	1
	2024年晶桥枫竹设施蔬菜园艺项目
	南京枫竹农业科技有限公司
	晶桥镇枫香岭村
119.083075  31.493933
119.075813  31.501786
119.072202  31.509072
119.074491  31.508441
	新建143亩钢架防鸟网（果园）
	200.2
	100
	审定投资额199.103619万元, 金额完成率99.45%。实际建成143.5亩钢架防鸟网，面积完成率100.35%。
	0
	0.55
	99.45

	2
	2024年东屏喜田设施蔬菜园艺项目
	南京喜田农业科技有限公司
	东屏街道长乐社区
119.070493  31.740387

119.071226  31.741533

119.073462  31.740154

119.073275  31.739609
	新建20亩16米宽幅钢架大棚
	200
	100
	审定投资额200万元, 金额完成率100%。实际建成20.62亩16米宽幅钢架大棚，面积完成率103.1%。
	0
	0
	100

	合计
	400.02
	200
	
	0
	0.55
	199.45


附件2：

溧水区2022-2023年种植业类结余资金项目验收结果明细表
金额单位：万元
	序号
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划市

级补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达

	1
	2025年南京木本粮油专业合作社高效特色茶园基地项目
	南京木本粮油专业合作社
	石湫街道上方村
31.40216 118.56010

31.40117 118.55585

31.40169 118.56107
31.40113 118.56089
	新建80亩高效特色茶园，

1.引进茶苗40万株（龙井长叶、福鼎大毫等），28万元；

2.新建水泥路2100平方米（宽3米、厚0.15米），35万元；

3.新建沟渠300米（宽0.3米、深0.45米），6万元；

4.新建闸门2座（钢筋混凝土浇筑），1万元。
	70
	35 
	审定投资额68.65万元，金额完成率98.07%，已完成批复建设内容：

1.引进茶苗40万株（龙井长叶、福鼎大毫），28万元；

2.新建水泥路2079.3平方米（宽3米、厚0.15米），34.66万元；

3.新建沟渠249.7米（宽0.4米、深0.45米），4.99万元；

4.新建闸门2座（钢筋混凝土浇筑），1万元。
	0
	0.68
	34.32

	合计
	70
	35
	
	0
	0.68
	34.32


附件3：

溧水区2022-2023年种植业类第二批结余资金项目验收结果明细表
 金额单位：万元
	序号
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划省
级补助
	计划市

级补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达省级补助
	本次下达市级补助

	1
	月牙湖茶园绿色防控项目
	南京月牙湖农业科技有限公司
	和凤镇吴村桥村

119.04744 31.47022

119.04726 31.46858

119.05339 31.46782

119.05415 31.46991
	实施面积140亩(茶园）：

1.杀虫灯12盏，3.92万元；

2.粘虫板2万张，2.8万元；

3.生物农药一批，3.5万元；

4.迷向丝0.28万元；

5.生物菌肥17.5吨，3.5万元。
	14
	0
	14
	审定投资额14万元,已完成批复建设内容：

1.杀虫灯12台，3.92万元；

2.粘虫板2万张，2.8万元；

3.生物农药一批，3.5万元；

4.迷向丝一批，0.28万元；

5.生物菌肥17.5吨，3.5万元。
	0
	0
	0
	14

	2
	严海林茶叶绿色防控项目
	南京严海林茶业专业合作社
	和凤镇沙塘庵村

119.014758 31.457168

119.016067 31.453537

119.015377 31.451933

119.012183 31.452333

119.011095 31.454049

119.011774 31.456665
	实施面积300亩(茶叶）

1.太阳能杀虫灯25盏，7.5万元；

2.诱捕器（配诱芯）600套，1.5万元；

3.购置粘虫色板4万张，6万元；

4.生物农药一批，8.7万元；

5.生物菌肥31.5吨，6.3万元。
	30
	0
	30
	审定投资额30万元,已完成批复建设内容：

1.太阳能杀虫灯25盏，7.5万元；

2.诱捕器（配诱芯）600套，1.5万元；

3.购置粘虫色板4万张，6万元；

4.生物农药一批，8.7万元；

5.生物菌肥33吨，6.3万元。
	0
	0
	0
	30

	3
	普朗克蔬菜绿色防控项目
	南京普朗克科贸有限公司
	永阳街道高塘社区

31.6211076 119.1023753

31.6250073 119.1095482

31.6175603 119.1078101

31.6181711 119.1017407
	实施面积180亩（蔬菜）

1.太阳能杀虫灯30盏，9万元；

2.粘虫色板2万张，3万元；

3.诱捕器（含性诱剂）600套，1.5万元；

4.生物农药一批，8.5万元；

5.购置生物菌肥25吨，5万元。
	27
	20.8
	6.2
	审定投资额27万元,已完成批复建设内容：

1.太阳能杀虫灯30盏，9万元；

2.粘虫色板2万张，3万元；

3.诱捕器（含性诱剂）600套，1.5万元；

4.生物农药一批，8.5万元；

5.购置生物菌肥25吨，5万元。
	0
	0
	20.8
	6.2

	合计
	71
	20.8
	50.2
	
	0
	0
	20.8
	50.2


附件4：

溧水区2024年结余资金项目验收结果明细表
金额单位：万元
	序号
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划市

级补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达

	1
	2025年白马双吉设施蔬菜园艺项目
	南京双吉农业发展有限公司
	白马镇白马社区

119.164000 31.558722

119.162611 31.557472

119.165386 31.557212

119.165639 31.557944
	新建50亩钢架防鸟网（蓝莓）
	60
	30
	审定投资额60万元。实际建成50.12亩钢架防鸟网，面积完成率100.24%。
	0
	0
	30

	2
	2025年洪蓝台宁设施蔬菜园艺项目
	台宁生态农业发展（南京）有限公司
	洪蓝街道上港社区

119.012814 31.543076

119.012207 31.541932

119.014133 31.541271

119.014741 31.542351
	新建12500平方米连幢塑料温室（含外遮阳等设备）
	200
	100
	审定投资额200万元。实际建成13024平方米连幢塑料温室（含外遮阳等设备），面积完成率104.19%。
	0
	0
	100

	合计
	260
	130
	
	0
	0
	130


