南京市溧水区畜禽养殖污染防治规划

（2017-2020）

目录

第一章 总则	1

1.1 规划编制背景	1

1.2 规划指导思想	3

1.3 规划编制原则	4

1.4 规划编制依据	5

1.5 规划范围与时限	8

1.6 规划目标	8

第二章 区域概况	11

2.1 自然环境概况	11

2.2 经济社会概况	13

2.3 环境质量状况	15

第三章 畜禽养殖发展及其环境影响分析	19

3.1 畜禽养殖发展现状	19

3.2 畜禽养殖污染物产生情况	22

3.3 畜禽养殖污染治理现状	30

3.4 当前畜禽养殖存在的主要环境问题	32

3.5 规划期畜禽养殖发展趋势	35

3.6 规划期畜禽养殖环境影响预测	35

第四章 畜禽养殖区域布局和污染防治	37

4.1 畜禽养殖区域划定	37

4.2 分区污染防治要求	44

第五章 畜禽养殖污染防治措施	47

5.1 推动畜禽养殖产业绿色发展	47

5.2 加强畜禽养殖污染综合治理	49

5.3 加大畜禽养殖环境监管力度	54

5.4 强化畜禽养殖污染防治技术示范和推广	57

第六章 重点工程	59

第七章 保障措施	63

7.1 组织保障	63

7.2 管理保障	63

7.3 技术保障	64

7.4 社会保障	64

7.5 资金保障	64

7.6 政策支持	65

附表1  溧水区畜禽养殖禁养区关闭搬迁养殖场清单	67

附表2  溧水区列入263行动整治的畜禽规模养殖场	74

附表3  溧水区未列入整治名单的畜禽规模养殖场清单	79

附表4  溧水区畜禽非规模场名单表	83

- 第一章 总则

- 1.1 规划编制背景

（1）生态文明建设上升为国家战略，畜禽养殖污染防治列入生态文明建设重点任务。

党中央、国务院高度重视生态文明建设。生态文明建设上升为国家战略，生态环境是全面建成小康社会的突出短板。2015年4月中共中央、国务院印发的《关于加快推进生态文明建设的意见》提出“全面推进污染防治”，要求“加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度”。《江苏省生态文明建设规划（2013－2022）》（苏政发〔2013〕86号）在“推进经济绿色转型”中明确要求“科学划定禁养区，控制畜禽养殖强度，推进畜禽养殖粪污集中收集处理体系建设”、“不断加大畜禽养殖污染防治力度，开展规模化养殖场、散养密集区畜禽粪便无害化处理与资源化利用”。《南京市生态文明建设规划（2013－2020）》（宁政发〔2013〕281号）则从加快现代农业布局调整、建立生态循环农业模式、实施水污染物减排等方面明确了对畜禽养殖污染防治的管理要求。从国家、地方生态文明建设战略部署看，畜禽养殖污染防治工作已被列入国家、江苏省、南京市生态文明建设的重点任务。

（2）“十三五”生态环境保护工作对畜禽养殖污染防治提出一系列新要求。

“十三五”期间，生态环境保护工作更加重视畜禽养殖污染防治，强调畜禽养殖分区管理，并对畜禽养殖禁养区划定和禁养区内畜禽养殖场户关闭或搬迁提出明确要求。国务院印发的《“十三五”生态环境保护规划》要求“划定禁止建设畜禽规模养殖场（小区）区域，加强分区分类管理，以废弃物资源化利用为途径，整县推进畜禽养殖污染防治；养殖密集区推行粪污集中处理和资源化综合利用；大力支持畜禽规模养殖场（小区）标准化改造和建设”。2017年1月，溧水区委、区政府印发的《溧水区“两减六治三提升”专项行动实施方案》明确将“治理畜禽养殖污染”列入主要工作措施，强调优化养殖业布局、强化畜禽养殖粪污综合利用、加强规模化畜禽养殖场监管。国务院、江苏省人民政府、南京市人民政府印发的《水污染防治行动计划》、《江苏省水污染防治工作方案》和《南京市水污染防治行动计划》均明确将畜禽养殖污染防治列入水污染防治工作。其中，《南京市水污染防治行动计划》明确要求，强化畜禽养殖分区管控，加强规模化畜禽养殖环境监管，加强畜禽废弃物综合利用。

（3）畜禽养殖污染防治成为促进溧水区畜禽养殖业健康持续发展的必要条件。

畜禽养殖业是溧水区农业和农村经济的重要产业，也是农民增收的重要来源。根据大中城市畜产品自给和活体贮备的需求，溧水区作为南京市重要的副城和畜产品生产基地，承担着本区和南京市区部分畜产品的供应任务。同时，畜禽粪尿也是农业、绿化等有机肥替代化肥的主要来源。大力发展畜禽养殖业，对于促进农业结构优化和产业升级、增加农民收入、改善居民膳食结构、保障地方畜产品安全、促进农牧业绿色发展等具有重要意义。但是目前溧水区畜禽养殖业仍然面临着空间布局不合理、土地等资源约束趋紧、标准化建设滞后、污染防治能力不足、环境保护压力大等系列问题，畜禽养殖已成为农村面源污染的主要来源，畜禽粪便的污染问题正逐渐成为一种严重的社会问题。因此，溧水区畜禽养殖业健康持续发展亟需加强畜禽养殖污染防治，缓解畜禽养殖业发展面临的资源环境约束。

在上述背景下，亟需编制溧水区畜禽养殖污染防治规划，通过划定畜禽养殖禁养区和限适养区、明确畜禽养殖分区污染防治要求、制定畜禽养殖污染防治措施、推进畜禽养殖粪污无害化与资源化利用等，为溧水区加快生态文明建设、落实生态环境保护工作新要求、促进畜禽养殖业健康持续发展等提供支持。同时，《畜禽规模养殖污染防治条例》明确要求，县级以上人民政府环境保护主管部门会同农牧主管部门编制畜禽养殖污染防治规划，报本级人民政府或者其授权的部门批准实施。

根据国家环境保护法律法规和江苏省环境保护厅、南京市环境保护局的有关要求，受南京市溧水区环境保护局委托，环境保护部南京环境科学研究所主持编制了南京市溧水区畜禽养殖污染防治规划。

- 1.2 规划指导思想

全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及治国理政新理念新思想新战略，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照生态文明建设的总体部署，以环境质量改善为核心，坚持预防为主、防治结合、合理布局、综合利用，科学划定畜禽养殖禁养区，推动畜禽养殖产业绿色发展，实施畜禽养殖污染综合治理，强化畜禽养殖环境管理，不断提高畜禽养殖污染防治水平，为溧水区加快生态文明建设、推进“两个率先”提供坚实保障。

- 1.3 规划编制原则

（1）生态优先、绿色发展

坚持节约资源和保护环境的基本国策，把生态文明建设融入畜禽养殖业发展全过程。坚持立足当前与着眼长远相结合，加强畜禽养殖与环境保护相结合。强化源头防控，优化空间布局，采取科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，从源头预防环境污染，促进人与自然和谐发展。

（2）分区管控、合理布局

根据溧水区资源环境承载能力和各类生产、生活、生态空间管理要求，划定畜禽养殖禁养区、限养区和适养区。实施畜禽养殖差异化管理，分区管控，明确畜禽养殖分区污染防治要求。优化畜禽养殖空间布局，积极推进农牧结合、种养平衡，充分利用土壤的自然净化能力，实现生态系统的良性循环。

（3）系统施治、综合利用

统筹运用畜禽养殖布局优化、标准化示范创建、废弃物资源化利用、污染减排、达标排放等多种手段，推进畜禽养殖污染防治。采取种养结合、粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，发展适合不同养殖规模和养殖形式的畜禽养殖废弃物无害化处理模式和资源化综合利用模式，促进农业生态系统物质的充分转换和良性循环。

（4）政府引导、社会共治

政府发挥引导作用，明确任务、落实责任、监督检查，加大资金投入，积极扶持畜禽养殖污染防治以及畜禽养殖废弃物综合利用，大力支持先进适用技术的推广，促进畜禽养殖污染防治水平的提高。提高畜禽养殖场（户）主动治理和生产使用有机肥的积极性，落实畜禽养殖场（户）污染防治主体责任，动员全社会积极参与畜禽养殖污染防治，形成政府、企业、公众共治的畜禽养殖污染防治体系。

- 1.4 规划编制依据

- 1.4.1 法律法规

《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）

《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）

《中华人民共和国水污染防治法》（根据2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》第二次修正）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日起施行）

《中华人民共和国畜牧法》（2006年7月1日起施行）

《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）

《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日起施行）

《风景名胜区条例》（2006年12月1日起施行）

《基本农田保护条例》（1999年1月1日起施行）

《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（1989年7月10日起施行）

- 1.4.2 技术规范

《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）

《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）

《畜禽养殖禁养区划定技术指南》（环办水体〔2016〕99号）

《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）

《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010）

《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）

《排污费征收标准管理办法》（国家计委、财政部、国家环保总局、国家经贸委2003年2月28日第31号令）

- 1.4.3 其他资料

《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕4号）

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）

《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）

《关于发布畜禽养殖业污染防治技术政策的通知》（环发〔2010〕151号）

《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）

《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）

《江苏省主体功能区规划》（苏政发〔2014〕20号）

《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》（江苏省人民代表大会常务委员会公告第146号）

《关于加快推进畜禽养殖禁养区划定工作的函》（苏环函〔2016〕163号）

《关于印发<太湖流域畜禽养殖污染防治及综合利用专项整治行动方案>的通知》（苏环办〔2015〕212号）

《关于印发<加强太湖流域畜禽养殖污染防治及综合利用工作意见>的通知》（苏环办〔2015〕216号）

《关于印发<加快推进畜禽养殖区域布局调整优化和养殖污染治理工作指导意见>的通知》（苏农牧〔2017〕7号）

《江苏省重要生态功能区区域规划》（2009）

《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发〔2016〕47号）

《溧水区“两减六治三提升”专项行动实施方案》（溧委发〔2017〕3号）

《南京市城市总体规划（2011-2020年）》

《苏南现代化建设示范区南京市规划》

《南京市“十三五”现代农业发展规划》

《南京市“十三五”生态环境保护规划》

《南京市生态文明建设规划（2013－2020）》

《南京市畜禽养殖污染防治规划》（宁环委办〔2017〕21号）

《南京市溧水区生态文明建设规划（2014-2020）》

《南京市溧水区城乡总体规划（2013-2030）》

《溧水区土地利用总体规划（2006-2020年）》

《南京市溧水区畜牧产业发展规划及结构优化方案（2017- 2020）》（溧农字〔2017〕153号）

《南京市溧水区现代农业发展“十三五”规划（2016-2020）》（送审稿）

- 1.5规划范围与时限

规划范围为南京市溧水区全境，下辖2个街道（永阳、柘塘）、6个镇（白马、东屏、洪蓝、石湫、和凤、晶桥），总面积1064平方公里。

本次规划的基准年为2016年，规划期2017—2020年。

- 1.6 规划目标

全面完成溧水区畜禽养殖禁养区内畜禽养殖场的关闭和拆除、养殖户的清退，规模化、标准化畜禽养殖比例显著提高，畜禽养殖业污染物收集、贮存系统逐步完善，畜禽养殖废弃物实现减量化、资源化、无害化，畜禽养殖污染防治水平全面提升，畜禽养殖产业实现布局合理、规模适度、资源要素集聚集约、生产生态协调发展，构建溧水区畜禽养殖业健康持续发展新格局。

到2020年末，全区规模养猪（年出栏50头以上）比重维持在96%，蛋禽（存栏500只以上）达100%，肉禽（年出栏2000只以上）达100%。到2018年，规模化养殖场（小区）治理率达到100%，规模化养殖场畜禽粪便综合利用率达98%。

- 第二章 区域概况

- 2.1 自然环境概况

- 2.1.1 地理位置

溧水区东邻常州市溧阳市，南连南京市高淳区，西与安徽省马鞍山市博望区毗邻，西北与南京市江宁区交界，东北与镇江市句容市接壤，地处北纬31°23′～31°48′，东经118°51′～119°14′，面积1064平方公里。

- 2.1.2地形地貌

溧水区属宁镇扬丘陵山区，地势东南高西北低，低山丘陵面积占总面积72.5%，最高海拔368.5米。区内浮山、东庐山、回峰山、芳山、秋湖山、无想山等拱据东、南，连绵环列，西横山突兀西端，逶迤绵延。

- 2.1.3气象气候

溧水区地处中纬度大陆东岸，属北亚热带季风气候区，具有季风明显、降水丰沛、春温夏热、秋暖冬寒、四季分明的气候特征。

2016年度，溧水区年平均气温16.5℃，比常年偏高0.5℃。上年度霜的终日为3月27日，本年度霜的初日为11月24日，无霜期为241天。

2016年度，溧水区年降水量2193.3 毫米，比常年偏多91%。4月、7月、9月、10月降水量均超近30年同期降水量历史记录，9月29日、10月26日均超近30年9月、10月日最大降水量历史记录，年暴雨日数（14天）超近30年历史记录。

2016年度溧水区年日照时数2026.6小时，比常年偏多3%；年日照百分率为46%，比常年偏多2%。其中，8月日照时数（300.8h）超近30年8月最多日照时数记录，10月日照时数（67.8h）低于近30年10月最少日照时数记录。

- 2.1.4水文水系

溧水区地域主要分属石臼湖水系和秦淮河水系，仅东南部分山区属太湖水系的湖西地区。石臼湖水系和秦淮河水系的分水岭东西向横贯溧水区中部，分水岭将区内河流流势分为南北两向，北水流归秦淮河，南水汇入石臼湖。

石臼湖湖泊总面积207.65平方公里，属溧水区面积90.4平方公里。汇水面积582.54平方公里，水系内主河道全长53.57公里。新桥河全长26.28公里，汇水面积204.36平方公里；云鹤支河全长11.99公里，汇水面积103.17平方公里。在和凤镇龙头水库以南分布有石臼湖水系的一个独立支系，面积16.85平方公里，汇水入固城湖。

溧水区是秦淮河上游的南源，区内分布着秦淮河的主要支流。其中，一干河全长为28.3公里，汇水面积172.98平方公里；二干河全长25.60公里，汇水面积227.10平方公里；三干河全长11.19公里，汇水面积64.74平方公里。

- 2.1.5自然资源

溧水区水资源丰富，南京市最大的淡水湖位于溧水区西南，分属秦淮河水系的一、二、三干河和石臼湖水系的天生桥河、新桥河、云鹤支河贯通全境，河流全长118.7公里。全区中小型水库79座，其中方边水库、中山水库为南京市第二、第三大水库。

溧水区矿产已发掘的有金、铜、锗、锶、磷等19个矿种，金属矿产有锶、铜、铅、锌、锗、铁、金、银8种，非金属矿有水泥用石灰岩、建筑石料用火山岩、石灰岩、砂岩、砂、耐火粘土、高岭土和砖瓦用粘土，能源矿有铀矿，水气矿有矿泉水。其中，已探明的锶储量占世界总量的十分之一，锶产品出口世界许多国家和地区。

溧水区鱼、蟹、鳖等水产资源丰富，菱、藕等水生植物繁多，盛产水稻、小麦、棉花及油类等农作物。区内建有全国最大的黑莓有机食品试验示范基地、省级波尔羊繁育基地和傅家边农业科技园，以及江苏省最大的蜂蜜出口、苎麻、山栀基地。

2.1.6土壤条件

溧水区土壤分为4个土类、8个亚类、19个土属、33个土种，主要土壤类型有黄棕壤、石灰岩土、紫色土、水稻土四类，土母质包括河流冲积物、低山丘陵坡残积物、河湖相沉积物和下蜀黄土母质四种。溧水区土壤大部分为黄棕壤，占土地面积的53.5%；其次为水稻土，占土地面积的33.1%。

境内土壤垂直地带性和水平地带性分布不明显，地域性主要因地形起伏呈现一定演替规律。山丘地多为黄棕壤分布区，黄土岗坡地多属早旱耕熟化的黄冈土分布区，平原、低洼圩区和丘陵塝、冲田等处则为大面积的水稻土分布区，城镇附近有部分菜园土分布。

- 2.2 经济社会概况

- 2.2.1 行政区划

截至2015年8月，溧水区辖永阳、柘塘2个街道办事处，白马、东屏、洪蓝、石湫、和凤、晶桥6个镇，28个居民委员会，91个村民委员会。此外，溧水区还有1个国家级农业科技园区、1个国家级影视文化产业园、1个省级经济开发区、1个省级旅游度假实验区、1个国有农林场圃。

- 2.2.2 经济发展

2016年溧水区全年实现地区生产总值624.96亿元，比上年增长9.3%。全区财政总收入88.31亿元，同比增长21.3%。其中，一般公共预算收入51.28亿元，税收收入41.04亿元。财政总支出152.49亿元，增长16.2%。其中，一般公共预算支出67.61亿元，一般公共服务支出5.31亿元。

2016年，溧水区全年完成固定资产投资（不含农户）552.33亿元，同比增长9.2%。其中，第一产业投资18.17亿元，同比增长8.0%；第二产业投资306.93亿元，同比增长0.3%；第三产业投资227.22亿元，同比增长24.1%。

- 2.2.3 人口结构

2016年末，溧水区户籍人口43.37万人，增长9.70‰。全年人口出生率为14.48‰，人口死亡率为6.65‰，人口自然增长率为7.83‰。

全区男性人口21.88万人，女性人口21.49万人。0-17岁人口6.56万人，18-34岁人口9.52万人，35-59岁人口17.68万人，60岁及以上人口9.62万人。

- 2.2.4 社会进步

自主创新能力明显增强。2016年，全区新认定2家省级、15家市级工程技术研究中心，立项省级重大成果转化项目1项，实施产学研合作项目50个，建有研发机构的规上工业企业达184家；共认定高新技术企业36家、省民营科技企业21家、省科技型中小企业21家、高新技术产品51个，全区高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达46%。

教育事业全面发展。2016年，全区新开办民办惠民幼儿园2所，新投入使用小学1所，创建市优质幼儿园1所、市示范园1所、市小学特色文化建设项目学校1所、首批南京市小学特色文化建设示范学校1所、省高水平现代化职业学校1所；116名教师被授予第八届“溧水区学科教学带头人”称号，21名教师被评为市学科带头人。

文化事业更加繁荣。2016年，全区共举办首届群众文化才艺大赛等系列文化活动上百场、文艺演出60多场，建成24小时自助图书馆4家、机关书吧7家、阅读驿站10家、农家书屋6家、社区阅读驿站4个；修缮重点文物保护单位2处，对3处第四批市级文物保护单位进行两线划定。

- 2.3 环境质量状况

- 2.3.1 水环境质量

溧水区地表水例行监测断面共16个，包括晶桥河口、道士岗、珍珠桥、天生桥、长乐桥、老河口、洪兰桥、渔歌、沙岗、中山水库、无想寺水库、方便水库、卧龙水库、姚家水库、老鸦坝水库、赭山头水库。监测数据显示，2016年全区水环境质量总体良好，环境质量Ⅲ类以上水质断面占87.5%，劣Ⅴ类水体占 6.3%。从全年监测情况看，超标断面主要有珍珠桥、晶桥河口、老鸦坝水库。其中，珍珠桥氨氮长期超标，水质为劣Ⅴ类；晶桥河口、老鸦坝水库总磷超标，出现在春季枯水期。

2016年溧水区中山水库、方便水库2个县级以上集中式饮用水水源地水质均保持在Ⅱ类水平，水质达标率100%，与上一年度相比水质保持稳定。

- 2.3.2环境空气质量

2016年溧水区平均空气质量指数（AQI）为78.0，同比下降2.2。环境空气质量优良率为80.6%，同比上升0.6个百分点。其中，环境空气优秀天数58天、良好天数237天，优良天数同比增加3天。空气污染71天，其中轻度污染天数为57天，中度污染天数为11天，重度污染天数为3天。

2016年溧水区首要污染物可吸入颗粒物年均值超标0.27倍，同比上升4.5%，日均值超标率为11.2%。细颗粒物年均值超标0.28倍，同比下降4.2%，日均值超标率为11.2%。二氧化硫年均值达标，与上年持平，日均值达标。二氧化氮年均值和日均值均达标，同比下降43.8%。一氧化碳日均值和小时浓度均达标，同比上升26.6%，达标率100%。臭氧年均值达标，同比下降14.0%，日最大8小时平均值超标率为4.4%，与上年相比，有所上升。降尘年均浓度为3.67吨/月•平方公里，达到评价标准，同比下降25.9%。硫酸盐化速率年均浓度为0.22 mgSO3/100cm2碱片•日，达到评价标准，同比下降4.3%。酸雨频率有所降低，酸性有所减弱。

- 2.3.3 声环境质量

2016年溧水区城区区域环境噪声均值53.1分贝，处于较好水平，与上年相比有所好转。2016年溧水区城区平均车流量为959辆/小时，比上年减少137辆/小时；9个路段交通噪声昼间均值为66.6dB(A)，处于较好水平，比上年上升0.1dB(A)。

2016年溧水区永阳街道2个监测点位所测噪声值均符合功能区标准。其中，溧水区环保局监测站点全年昼间噪声值为61.0分贝，比上年下降了3.2分贝；夜间噪声值为57.1分贝，比上年上升了2.7分贝。永阳街道农业服务中心监测站点全年昼间噪声值为55.8分贝，比上年下降了1.0分贝；夜间噪声值为49.2分贝，比上年上升了1.0分贝。

- 2.3.4 土壤环境质量

2016 年溧水区土壤环境监测结果表明，土壤环境质量除张塘角一基本农田测点超过《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，处于尚清洁水平，其他各测点均能达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，属于清洁区。

- 第三章 畜禽养殖发展及其环境影响分析

- 3.1 畜禽养殖发展现状

- 3.1.1 蛋禽养殖

根据江苏省畜禽规模养殖电子档案建档口径（表3-1），2016年溧水区蛋禽养殖场户共计87家，蛋禽存栏144.15万羽。其中，省级规模蛋禽养殖场29家，存栏117万羽；市级规模蛋禽养殖场47家，存栏26.65万羽；县级规模养殖场2家，存栏0.5万羽；县级规模以下养殖场户9家，存栏0羽。

表3-1  江苏省畜禽规模养殖电子档案建档口径

| 畜种 | 省级 | 市级 | 县级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生猪（年出栏、头） | ≥2000 | ≥500 | ≥50 |
| 蛋禽（存栏、只） | ≥10000 | ≥2000 | ≥500 |
| 肉禽（年出栏、只） | ≥50000 | ≥20000 | ≥2000 |

从各镇街统计结果来看，和凤镇、白马镇、东屏镇蛋禽养殖规模较大，蛋禽存栏量分别为35.3万羽、34.5万羽和32万羽，分别占溧水区蛋禽存栏总数的24.49％、23.93％和22.20%；晶桥镇和洪蓝镇蛋禽养殖规模也较大，蛋禽存栏量占溧水区总量的10％以上。溧水区蛋禽养殖主要集中在和凤镇、白马镇、东屏镇、晶桥镇和洪蓝镇（图3-1）。

溧水区蛋禽养殖以市级规模养殖为主，养殖场户数比例达到全区的54%，蛋禽存栏量占全区的18.49%；省级规模的蛋禽养殖场户占全区蛋禽养殖场户总数的33.33%，但是全区蛋禽存栏量集中在省级规模养殖场户，比例达到81.17%；县级及县级以下蛋禽养殖场户数比例达到全区的12.64%，其蛋禽存栏量仅为0.35%。溧水区蛋禽养殖户规模以市级、省级为主，其存栏量达到了全区的99%以上。

图3-1  2016年溧水区各镇街蛋禽存栏量所占比例

- 3.1.2 肉禽养殖

2016年，溧水区肉禽养殖场户共计247家，年出栏1096.7万羽。其中，省级规模肉禽养殖场43家，年出栏827.8万羽；市级规模肉禽养殖场70家，年出栏183.05万羽；县级规模养殖场71家，年出栏83.5万羽；县级以下规模63家，年出栏2.35万羽。

从各镇街统计结果来看，石湫镇、洪蓝镇肉禽养殖规模较大。石湫镇、洪蓝镇肉禽年出栏458.6万羽和391.8万羽，分别占溧水区肉禽年出栏量的41.82％和35.73％；其次是和凤镇，其肉禽年出栏量占溧水区肉禽年出栏量的9.7%（图3-2）。

总起来看，溧水区肉禽养殖以市级、县级规模为主，但省级规模肉禽养殖场的年出栏量较大，占溧水区肉禽年出栏量的75.48%。在地域分布上，溧水区肉禽养殖主要分布在石湫镇、洪蓝镇等地。

图3-2  2016年溧水区各镇街肉禽年出栏量所占比例（%）

- 3.1.3 生猪养殖

2016年，溧水区生猪养殖场户共计189家，年出栏生猪87195头。其中，省级规模养猪场4家，年出栏22840头；市级规模养猪场25家，年出栏34580头；县级规模养猪场91家，年出栏26399头；县级以下规模养猪户69家，年出栏3376头。

各镇街统计结果显示，2016年晶桥镇的生猪年出栏量最大，达到34480头，占溧水区生猪年出栏量的39.54％。永阳街道、开发区和东屏镇的生猪年出栏量次之，分别占溧水区生猪年出栏量的14.72%、13.70%和13.47％（图3-3）。

总体上，溧水区生猪养殖以县级、县级以下规模养殖场（户）为主，但生猪年出栏量以市级、县级规模养殖场为主，市级规模的养殖场户数量和生猪年出栏量分别占溧水区总量的13.23％和39.66％；县级规模的养殖场户数量和生猪年出栏量分别占溧水区总量的48.15％和30.28％；省级规模的养殖场（户）数量仅占全区的2.17%，但其生猪年出栏量却占全区生猪年出栏总量的26.19%。在地域上，溧水区生猪养殖集中分布在晶桥镇、永阳街道、开发区、东屏镇等地。

图3-3  2016年溧水区各镇街生猪年出栏量所占比例

- 3.2 畜禽养殖污染物产生情况

参考溧水区第一次污染源普查资料及国内同类地区畜禽养殖污染物的产生情况，确定了溧水区主要畜种的粪便和污水产生系数，以及畜禽粪便中各种污染物的平均含量（表3-2、表3-3）。

表3-2畜禽养殖粪污产生系数

| 畜禽种类 | 粪便 | 污水 |
| --- | --- | --- |
| 生猪 | 275.58 | 2919.84 |
| 蛋禽 | 52.53 | 130.73 |
| 肉禽 | 4.85 | 3.53 |

注：单位分别为千克/（年·头）和千克/（年·只）

表3-3畜禽粪便污染物平均含量

| 畜禽种类 | COD | TN | TP | 铜 | 锌 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪 | 302.22 | 22.59 | 2.87 | 0.191 | 0.26 | 3.22 |
| 蛋禽 | 126.26 | 7.25 | 3.45 | 0.013 | 0.077 | 4.78 |
| 肉禽 | 192.36 | 4.64 | 2.27 | 0.011 | 0.073 | 0.80 |

注：单位为kg/t。

- 3.2.1 蛋禽养殖污染物产生情况

据统计，2016年溧水区蛋禽养殖年存栏144.15万羽，粪便产生量约75722.0吨，污水产生量约18.84万吨。其中，蛋禽养殖各类污染物的产生量分别为COD 9560.66吨、TN 548.98吨、TP 261.24吨、铜0.98吨、锌5.83吨、氨氮361.95吨（表3-4）。

从养殖规模看，省级规模蛋禽养殖对溧水区环境质量的影响较大，省级规模蛋禽养殖各类污染物产生量均占溧水区蛋禽养殖污染物产量的81％以上；市级规模蛋禽养殖对溧水区环境质量的影响较小，市级规模蛋禽养殖产生的各类污染物均占溧水区蛋禽养殖污染物产生量的18％以上；县级、县级以下规模蛋禽养殖对溧水区环境质量的影响可以忽略不计，其每年产生的污染物不足溧水区蛋禽养殖污染物产生量的0.4%。

表3-4 溧水区蛋禽养殖污染物产生情况

| 养殖场规模 |  |  | 县级以下 | 县级规模 | 市级规模 | 省级规模 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年出栏量 |  | 万羽 | 0 | 0.5 | 26.65 | 117 | 144.15 |
| 污染物 产生量 | 粪便 | 吨 | 0 | 262.65 | 13999.25 | 61460.1 | 75722 |
|  | 污水 | 吨 | 0 | 653.65 | 34839.55 | 152954.1 | 188447.3 |
|  | COD | 吨 | 0 | 33.16 | 1767.54 | 7759.95 | 9560.65 |
|  | TN | 吨 | 0 | 1.9 | 101.49 | 445.59 | 548.98 |
|  | TP | 吨 | 0 | 0.91 | 48.3 | 212.04 | 261.25 |
|  | 铜 | 吨 | 0 | 0 | 0.18 | 0.8 | 0.98 |
|  | 锌 | 吨 | 0 | 0.02 | 1.08 | 4.73 | 5.83 |
|  | 氨氮 | 吨 | 0 | 1.26 | 66.92 | 293.78 | 361.96 |

- 3.2.2 肉禽养殖污染物产生情况

表3-5 溧水区肉禽养殖污染物产生情况

| 养殖场规模 |  |  | 县级以下 | 县级规模 | 市级规模 | 省级规模 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年出栏量 |  | 万羽 | 2.35 | 83.50 | 183.2 | 827.80 | 1096.70 |
| 污染物 产生量 | 粪便 | 吨 | 113.98 | 4049.75 | 8877.93 | 40148.30 | 53189.95 |
|  | 污水 | 吨 | 82.96 | 2947.55 | 6461.67 | 29221.34 | 38713.51 |
|  | COD | 吨 | 21.92 | 779.01 | 1707.76 | 7722.93 | 10231.62 |
|  | TN | 吨 | 0.53 | 18.79 | 41.19 | 186.29 | 246.80 |
|  | TP | 吨 | 0.26 | 9.19 | 20.15 | 91.14 | 120.74 |
|  | 铜 | 吨 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.44 | 0.59 |
|  | 锌 | 吨 | 0.01 | 0.30 | 0.65 | 2.93 | 3.88 |
|  | 氨氮 | 吨 | 0.09 | 3.24 | 7.10 | 32.12 | 42.55 |

据统计，2016年溧水区肉禽养殖年出栏量为1096.7万羽，产生粪便53189.95吨，产生污水3.87万吨。其中，肉禽养殖各类污染物的产生量分别为COD10231.62吨、TN 246.80吨、TP120.74吨、铜0.59吨、锌3.88吨、氨氮42.55吨（表3-5）。

从养殖规模看，省级、市级、县级、县级以下规模肉禽养殖的污染物产生量分别占溧水区肉禽养殖污染物产生量的75.48％、16.69％、7.61%和0.21％。因此，省级规模肉禽养殖是溧水区肉禽养殖污染物的主要来源，对溧水区环境质量的影响较大。

- 3.2.3 生猪养殖污染物产生情况

表3-6 溧水区生猪养殖污染物产生情况

| 养殖规模 |  |  | 县级以下 | 县级规模 | 市级规模 | 省级规模 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年出栏量 |  | 头 | 3376 | 26399 | 34580 | 22840 | 87195 |
| 污染物 产生量 | 粪便 | 吨 | 930.36 | 7275.04 | 9529.56 | 6294.25 | 24029.20 |
|  | 污水 | 吨 | 9857.38 | 77080.86 | 100968.07 | 66689.15 | 254595.45 |
|  | COD | 吨 | 281.17 | 2198.66 | 2880.02 | 1902.25 | 7262.10 |
|  | TN | 吨 | 21.02 | 164.34 | 215.27 | 142.19 | 542.82 |
|  | TP | 吨 | 2.67 | 20.88 | 27.35 | 18.06 | 68.96 |
|  | 铜 | 吨 | 0.18 | 1.39 | 1.82 | 1.20 | 4.59 |
|  | 锌 | 吨 | 0.24 | 1.89 | 2.48 | 1.64 | 6.25 |
|  | 氨氮 | 吨 | 3.00 | 23.43 | 30.69 | 20.27 | 77.37 |

据统计，2016年溧水区生猪养殖年出栏量为87195头，产生猪粪约24029.2吨，产生污水约25.46万吨。其中，生猪养殖各类污染物的产生量分别为COD7262.1吨、TN 542.82吨、TP 68.96吨、铜4.59吨、锌6.25吨、氨氮77.37吨（表3-6）。

从养殖规模看，2016年溧水区省级、市级、县级、县级以下规模生猪养殖的污染物产生量分别占全县生猪养殖污染物产生量的26.19％、39.66％、30.28％和3.87％。其中，市级、县级规模的生猪养猪场是溧水区生猪养殖污染物的主要来源，占溧水区生猪养殖污染物产生量的近70%，对溧水区环境质量的影响较大。

### 3.2.4综合分析

根据溧水区蛋禽、肉禽、生猪养殖现状及其污染物产生情况的调查与统计结果，2016年溧水区畜禽养殖共产生粪便约15.29万吨，产生污水约48.18万吨。其中，全区畜禽养殖各类污染物的产生量分别为COD 27054.37吨、TN 1338.6吨、TP 450.95吨、铜6.16吨、锌15.96吨、氨氮481.88吨（表3-7）。2016年溧水区畜禽养殖粪便、污水与耕地面积的比值分别为361.23/平方公里、1137.801吨/平方公里，畜禽养殖各类污染物与耕地面积的比值分别为COD 63.896吨/平方公里、TN 3.161吨/平方公里、TP 1.065吨/平方公里、铜 0.015吨/平方公里、锌 0.038吨/平方公里、氨氮 1.138吨/平方公里。

从不同种类畜禽养殖的污染物产生情况看，溧水区蛋禽、肉禽和生猪养殖对全区各类畜禽养殖污染物的贡献存在差异，主要受畜禽种类、养殖规模、粪便和污水产生系数、粪便中污染物含量等因素的影响。具体而言，2016年溧水区蛋禽、肉禽和生猪养殖的粪便产生量分别占全区畜禽养殖粪便产生量的49.51％、34.78％和15.71％。由于年出栏量较多，蛋禽养殖成为溧水区畜禽养殖粪便的主要来源，肉禽养殖次之，生猪养殖相对较小。蛋禽养殖还是溧水区畜禽养殖TP和氨氮的主要来源，其TP、氨氮产生量比例分别达到全区畜禽养殖TP、氨氮产生量的57.93%和75.11%，其次是肉禽养殖的TP产生量和生猪养殖的氨氮产生量。2016年溧水区生猪养殖产生的污水量、铜、锌分别占全区畜禽养殖污水、铜、锌产生量的52.85％、74.51%和39.16％，成为这三类污染物的主要来源，其次是蛋禽养殖，肉禽养殖的污水、铜、锌产生量较少。蛋禽养殖和生猪养殖还是畜禽养殖TN产生量的主要来源，占全区畜禽养殖TN产生量的41.01%和40.55%。不同种类畜禽养殖的COD产生量较为平均，肉禽、蛋禽、生猪养殖的COD产生量分别占全区畜禽养殖COD产生量的37.82%、35.34%和26.84%。总起来看，蛋禽养殖和生猪养殖对溧水区环境质量的影响相对较大，肉禽养殖的环境影响次之。

表3-7  溧水区畜禽养殖污染物产生情况

单位：吨

| 种类 污染物 | 蛋禽 | 肉禽 | 生猪 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粪便 | 75722 | 53189.95 | 24029.2 | 152941.15 |
| 污水 | 188447.3 | 38713.51 | 254595.45 | 481756.26 |
| COD | 9560.65 | 10231.62 | 7262.1 | 27054.37 |
| TN | 548.98 | 246.8 | 542.82 | 1338.6 |
| TP | 261.25 | 120.74 | 68.96 | 450.95 |
| 铜 | 0.98 | 0.59 | 4.59 | 6.16 |
| 锌 | 5.83 | 3.88 | 6.25 | 15.96 |
| 氨氮 | 361.96 | 42.55 | 77.37 | 481.88 |

从不同规模畜禽养殖的污染物产生情况看，2016年溧水区畜禽养殖污染物大部分来源于省级规模畜禽养殖场。溧水区省级规模畜禽养殖场的各类污染物（铜除外）产生量均占全区畜禽养殖相应污染物产生量的51％以上；其次是市级、县级规模畜禽养殖场，其各类污染物的产生量分别占全区畜禽养殖相应污染物产生量的21％-35％、5%-24%；县级以下规模畜禽养殖场的污染物产生量相对较小，一般不足全区畜禽养殖相应污染物产生量的3％（图3-6）。因此，省级规模畜禽养殖场是溧水区畜禽养殖污染物的主要来源，其次是市级、县级规模养殖场，县级以下规模畜禽养殖的污染物产生量相对较少。

图3-6  不同规模畜禽养殖的污染物产生情况

从各镇街畜禽养殖污染物产生量与其耕地面积的比值看，开发区畜禽养殖的环境影响最小，其次是白马镇、永阳街道、石湫镇；洪蓝镇、晶桥镇畜禽养殖的环境影响最大，其次是和凤镇、东屏镇。与溧水区其他镇相比，开发区畜禽养殖的粪便、COD、TN、TP、锌、氨氮产生量与其耕地面积的比值最小，石湫镇畜禽养殖的污水、铜产生量与其耕地面积的比值最小；洪蓝镇畜禽养殖的粪便、COD、TP产生量与其耕地面积的比值最大，晶桥镇畜禽养殖的污水、TN、铜、锌产生量与其耕地面积的比值最大，和凤镇畜禽养殖的氨氮产生量与其耕地面积的比值最大。同时，开发区畜禽养殖的粪便、污水及所有污染物产生量与其耕地面积的比值均低于全区平均水平，白马镇畜禽养殖的粪便、污水及除氨氮外所有污染物产生量与其耕地面积的比值均低于全区平均水平，永阳街道畜禽养殖的粪便、污水及除铜外所有污染物产生量与其耕地面积的比值均低于全区平均水平，石湫镇畜禽养殖的污水及除COD外所有污染物产生量与其耕地面积的比值也均低于全区平均水平；但是洪蓝镇、晶桥镇畜禽养殖的粪便、污水及所有污染物产生量与其耕地面积的比值均高于全区平均水平，和凤镇畜禽养殖的粪便、污水及除铜外所有污染物产生量与其耕地面积的比值均高于全区平均水平，东屏镇畜禽养殖的粪便、污水及除COD外所有污染物产生量与其耕地面积的比值均高于全区平均水平。

综上所述，不同种类、不同规模、不同区镇畜禽养殖对溧水区环境质量的影响均存在显著差异。其中，蛋禽养殖、生猪养殖产生的污染物相对较多，对溧水区环境质量的影响相对较大；肉禽养殖产生的污染物相对较少，对区域环境的影响相对较小，但是肉禽养殖也是溧水区畜禽养殖COD产生量的主要来源。从污染物产生总量看，肉禽养殖的污染物产生量与蛋禽、生猪养殖的污染物产生量差距较小，因此不能忽视肉禽养殖所产生的污染物。从养殖规模看，溧水区省级规模畜禽养殖场的污染物产生量远高于市级、县级、县级以下规模的养殖场（户）的污染物产生量。因此，省级规模的畜禽养殖场是溧水区环境质量的主要威胁。开发区畜禽养殖的环境影响最小，其次是白马镇、永阳街道、石湫镇；洪蓝镇、晶桥镇畜禽养殖的环境影响最大，其次是和凤镇、东屏镇。

表3-8  溧水区各镇畜禽养殖污染物产生情况

单位：吨

| 区镇 | 粪便 | 污水 | COD | TN | TP | 铜 | 锌 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永阳街道 | 3554.60 | 37494.34 | 1072.40 | 79.99 | 10.19 | 0.68 | 0.92 | 11.40 |
| 白马镇 | 19963.35 | 54049.93 | 2726.94 | 153.77 | 67.16 | 0.39 | 1.67 | 89.97 |
| 东屏镇 | 20684.06 | 76591.32 | 3223.25 | 197.95 | 68.73 | 0.84 | 2.18 | 91.28 |
| 洪蓝镇 | 31572.04 | 59287.30 | 5550.01 | 206.12 | 85.49 | 0.68 | 2.68 | 72.56 |
| 石湫镇 | 22842.86 | 22553.83 | 4460.05 | 116.77 | 52.21 | 0.36 | 1.78 | 19.73 |
| 和凤镇 | 25045.23 | 64095.80 | 3739.14 | 188.65 | 79.54 | 0.55 | 2.15 | 97.08 |
| 晶桥镇 | 25869.42 | 132706.93 | 5264.92 | 320.41 | 77.91 | 2.02 | 3.71 | 89.16 |
| 开发区 | 3409.58 | 34976.81 | 1017.66 | 74.93 | 9.72 | 0.63 | 0.86 | 10.70 |
| 合计 | 152941.14 | 481756.25 | 27054.38 | 1338.61 | 450.95 | 6.16 | 15.96 | 481.88 |

- 3.3 畜禽养殖污染治理现状

- 3.3.1畜禽养殖场关停情况

依据《南京市畜禽养殖禁养区划定及整治工作方案》（宁政办发〔2016〕86号），结合溧水区实际，2016年8月3日溧水区人民政府办公室印发了《溧水区畜禽养殖禁养区划定及整治工作方案》（溧政办发〔2016〕43号），划定溧水主城中心城区及各街镇域规划范围、水源地保护区、风景名胜区、交通干线两侧500米范围、生态红线一级管控区，以及其它法律、法规、行政规章规定的区域为畜禽养殖禁养区，面积682.73平方千米，占溧水区总面积的63.99%。

根据现场调研及区镇对接情况，全区摸排出畜禽养殖场443家，禁养区需关停畜禽养殖场110家。按街镇划分，各镇需关停的畜禽养殖场数量分别为永阳街道21家、经济开发区（街道）17家、东屏镇3家、洪蓝镇17家、石湫镇7家、白马镇5家、和凤镇32家、晶桥镇8家。按养殖种类划分，生猪养殖需关停的养殖场（户）32家，肉禽需关停的养殖场（户）55家，蛋禽需关停的养殖场（户）17家，其它6家。其中永阳街道、开发区和东屏镇也被列入秦淮河流域畜禽养殖场污染控制名单，应关停养殖场44家。

截止2016年11月30日，区域内市级禁养区和秦淮河流域内已关停畜禽养殖场113家（含禁养区的秦淮河流域3家），畜禽全面清空，完成率100%。关停养殖场有效减少了畜禽养殖存栏量，生猪年出栏减少0.81万头，肉禽21.73万羽，蛋禽10.17万羽，其它畜禽2.31万只；关停养殖圈舍92300余平方米；协议关停补偿资金估算约8000万元。新增整治完成畜禽场34家，畜禽养殖场综合整治完成率75.70%，达到省、市农委相关整治要求。

- 3.3.2畜禽养殖场提升改造工作

根据《南京市溧水区畜牧产业发展规划及结构优化方案（2017- 2020）》，溧水区全区列入2017年263专项行动整治提升改造的规模养殖场共计29家，未列入整治计划的规模养殖场31家、非规模场449家，合计509家（表3-9）。

溧水区列入263专项行动整治的规模养殖场共计29个，占全区规模养殖场总数的48.33%。其中，白马镇、东屏镇和石湫镇需要整治的规模养殖场比例较高，分别占其规模养殖场总数的83.3%、75%和50%。晶桥镇需要整治的规模养殖场比例最低，占其规模养殖场总数的31.25%。因此，需要加强白马镇、东屏镇规模养殖场污染排放监督和提升改造。

表3-9  溧水区畜禽养殖场分镇街汇总表

单位：家

| 镇街 | 列入263专项行动整治的 规模养殖场 | 未列入整治计划的 规模养殖场 | 非规模场 | 汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发区 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 永阳街道 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 东屏镇 | 6 | 2 | 7 | 15 |
| 白马镇 | 5 | 1 | 21 | 27 |
| 洪蓝镇 | 3 | 4 | 74 | 81 |
| 和凤镇 | 7 | 9 | 126 | 142 |
| 晶桥镇 | 5 | 12 | 74 | 91 |
| 石湫镇 | 3 | 3 | 64 | 70 |
| 合计 | 29 | 31 | 449 | 509 |

- 3.4 当前畜禽养殖存在的主要环境问题

对当前溧水区畜禽养殖污染物产生情况的分析表明，溧水区不同区镇、不同规模、不同种类畜禽养殖的污染物产生情况存在差异。从区镇看，开发区畜禽养殖的环境影响最小，其次是白马镇、永阳街道和石湫镇；洪蓝镇、晶桥镇畜禽养殖的环境影响最大，其次是和凤镇和东屏镇。从规模看，省级规模畜禽养殖场是溧水区畜禽养殖污染物的主要来源，其次是市级、县级规模养殖场，县级以下规模畜禽养殖的污染物产生量相对较少。从种类看，蛋禽养殖和生猪养殖对溧水区环境质量的影响相对较大，肉禽养殖的环境影响次之。

结合溧水区畜禽养殖污染治理现状，目前溧水区畜禽养殖面临的环境问题主要表现为以下几个方面：

（1）畜禽养殖业布局与结构有待优化。

由于发展过程中缺乏必要的引导和规划，溧水区畜禽养殖业更多是自发地面向市场需求发展，导致畜禽养殖业布局不尽合理、种养脱节，现阶段小型分散养殖仍是畜禽生产的重要形式，小规模和分散养殖比重依然较大，标准化生态健康养殖示范场数量不多。

近年来，溧水区高度重视畜禽养殖带来的环境问题，截止2016年11月30日全区已关停禁养区和秦淮河流域内的畜禽养殖场113家（含禁养区的秦淮河流域3家）。但是随着溧水区城市化进程的推进，一方面畜牧业的用地空间越来越小，畜牧业发展与用地的矛盾日益突出；另一方面农村劳动力就业渠道日益多元化，畜禽饲养成本提高、比较效益下降，全区畜禽养殖总量受到很大限制，规模养殖比例正逐渐降低。同时，小型养殖场环境监管成本高，从业人员环保意识较弱，指导服务难以完全到位，制约着畜禽养殖污染防治工作的深入开展。

（2）畜禽养殖污染防治意识仍然不高。

一是部分养殖场户治理主体意识和责任意识不强，主动治理和配合治理的积极性不高，养殖场主要考虑提高畜禽产量和质量，往往忽视畜禽养殖产生的污染物对环境的影响。二是部分镇（街道）对畜禽养殖污染的严重性认识不够，对污染治理工作的紧迫感和使命感认识不强，治理方案和治理责任未能真正落实，基层准入监管和污染治理工作存在薄弱环节，影响了畜禽养殖污染防治工作的有效开展。

（3）畜禽养殖污染治理能力亟需增强。

目前溧水区畜禽养殖业仍然存在“环境影响评价”和“三同时”等制度落实不到位、治污设施建设滞后等现象，污染治理难度较大。由于畜禽养殖企业总体经济实力较弱，行业波动性较大，而污染治理设施改造和后期维护运转需要大量投资，畜禽养殖污染治理设施的运行费用和维护费用存在缺口，导致重建设轻管理的现象普遍存在，甚至存在部分养殖户对治理设施建而不用的现象。污染治理设施正常运行的机制有待探索和加强。

（4）畜禽养殖废弃物综合利用和无害化处理尚不规范。

一是畜禽粪污综合利用达不到标准。部分畜禽粪污还田、污水养殖前未经过无害化处理，达不到《粪便无害化卫生标准》、《畜禽粪便无害化处理技术规范》等相应标准，容易引起农作物根系病虫害和疾病的传播，以及肥料的流失和二次污染。二是粪污综合利用率有待提高。部分实行沼气发酵处理的养殖场，未对沼渣、沼液充分利用，直接外排污染环境；养殖污水由于养分含量相对粪污较低，其利用率更低。三是畜禽养殖废弃物无害化处理设施建设滞后。部分畜禽养殖场（户）畜禽粪便、畜禽尸体处理等废弃物无害化处理能力尚无法满足需求。病死畜禽处理不到位，易造成不必要的生物源污染；私自屠宰、买卖、食用病死畜禽，易造成污染源的扩散，导致疫病流行，危害人畜健康。

（5）畜禽养殖污染防治保障机制不到位。

畜禽养殖是微利产业，进行畜禽养殖废弃物综合利用和污染治理需要较大的投入，且其运行成本也较高，加上养殖业受疫病及市场价格波动的影响，其自身的经济效益难以保证，养殖场普遍缺乏投入治污设施并正常运行的积极性。按照《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）的要求，畜禽规模养殖场的迁移和进行污染治理设施，仅企业自身投入难度较大。目前，各级政府畜禽养殖污染治理资金投入有限，难以实现对养殖污染的有效控制。

表3-10  溧水区畜禽养殖业发展预测

| 种类 | 现状 （2016年） | 规划 （2020年） | 期末比期初增长 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 蛋禽存栏量 | 144.15万羽 | 147.32万羽 | 2.2 |
| 肉禽出栏量 | 1096.7万羽 | 1200.9万羽 | 9.5 |
| 生猪出栏量 | 87195只 | 90246只 | 3.5 |

- 3.5 规划期畜禽养殖发展趋势

根据《南京市溧水区畜牧产业发展规划及结构优化方案（2017-2020）》，与2016年末相比，到2020年末溧水区生猪出栏量增加3.5%，肉禽出栏数增加9.5%，蛋禽存栏量增加2.2%（表3-10）。其中，肉禽养殖业发展最快，其次是生猪养殖业，蛋禽养殖业发展相对较慢。

- 3.6 规划期畜禽养殖环境影响预测

在规划期溧水区畜禽养殖产业发展趋势预测的基础上，综合考虑各类畜禽养殖污染物的产生情况及其污染防治情况，对规划期溧水区畜禽养殖污染物的产生情况进行预测（表3-11）。

表3-11  2020年溧水区畜禽养殖污染物产生情况

| 养殖 种类 | 粪便 | 污水 | COD | TN | TP | 铜 | 锌 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 万吨 | 万吨 | 万吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 |
| 蛋禽 | 7.74 | 19.26 | 0.98 | 561.15 | 267.03 | 1.01 | 5.96 | 369.97 |
| 肉禽 | 5.82 | 4.24 | 1.12 | 270.05 | 132.11 | 0.64 | 4.25 | 46.56 |
| 生猪 | 2.49 | 26.35 | 0.75 | 562.49 | 71.46 | 4.76 | 6.47 | 80.18 |
| 小计 | 16.05 | 49.85 | 2.85 | 1393.69 | 470.6 | 6.41 | 16.68 | 496.71 |

与2016年相比，2020年溧水区畜禽养殖的粪便、污水产生量分别增加4.97％和3.47％，达到16.05万吨和49.85万吨；全区畜禽养殖的COD、TN、TP、铜、锌、氨氮产生量分别增加5.17％、4.16％、4.36％、4.06％、4.51％、3.08％。规划期，溧水区畜禽养殖的COD产生量增长最快、增幅最大，2020年达到2.85万吨；氨氮产生量的增幅最小，2020年达到496.71吨。

2016-2020年溧水区畜禽养殖污染物产生量的变化趋势存在显著的类型差异。期间，溧水区肉禽养殖污染物产生量的增幅最大、增长最快；生猪养殖次之；蛋禽养殖污染物产生量的增幅最小。预测结果表明，2016-2020年溧水区蛋禽养殖、肉禽养殖、生猪养殖污染物的增幅分别为2.2%、9.5%和3.5%。

- 第四章 畜禽养殖区域布局和污染防治

- 4.1 畜禽养殖区域划定

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》、《畜禽养殖禁养区划定技术指南》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《南京市溧水区城乡总体规划（2013—2030）》、《溧水区土地利用总体规划（2006-2020年）》、《南京市畜禽养殖禁养区划定及整治工作方案》、《溧水区畜禽养殖禁养区划定及整治工作方案》等对畜禽养殖的有关要求，开展溧水区畜禽养殖区域划定，确定溧水区畜禽养殖禁养区和限养区、适养区。

4.1.1 划定要求

按照《畜禽养殖禁养区划定技术指南》要求，以优化畜禽养殖产业布局、控制农业面源污染、保障生态环境安全为目的，以统筹兼顾、科学可行、依法合规、以人为本为基本原则，综合考虑各区域主体功能定位及生态功能重要性，在与生态保护红线格局相协调的前提下，以饮用水水源保护区、自然保护区的核心区和缓冲区、风景名胜区、城镇居民区、文化教育科学研究区等区域为重点，兼顾江河源头区、重要河流岸带、重要湖库周边等对水环境影响较大的区域，科学合理划定溧水区畜禽养殖禁养区范围。

4.1.2 划定类型

（1）禁养区

禁养区是指依法划定的禁止建设养殖场或禁止建设有污染物排放的养殖场的区域，主要包括：

①饮用水源保护区

饮水水源保护一级保护区内禁止建设养殖场。饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场。

溧水区饮用水源保护区禁养区包括老鸦坝水库饮用水水源保护区、方便水库饮用水水源保护区、中山水库饮用水水源保护区禁养区。

②自然保护区

自然保护区核心区和缓冲区范围内，禁止建设养殖场。溧水区尚无国家级、地方级自然保护区分布。

③风景名胜区

风景名胜区包括国家级和省级风景名胜区。其中，风景名胜区的核心景区禁止建设养殖场；其他区域禁止建设有污染物排放的养殖场。

溧水区风景名胜区禁养区包括石臼湖风景名胜区、东庐山风景名胜区、天生桥风景区、环山河景区、傅家边旅游风景区禁养区。

④城镇居民区和文化教育科学研究区

根据城镇现行总体规划，动物防疫条件、卫生防护和环境保护要求等，因地制宜，兼顾城镇发展，科学设置边界范围。边界范围内禁止建设养殖场。溧水区城镇居民区和文化教育科学研究区禁养区包括溧水主城中心城区及各镇域规划范围。

⑤其他生态红线区域

除饮用水源保护区、风景名胜区等外，溧水区其他生态红线区域的一级管控区，也属畜禽养殖禁养区。该类畜禽养殖禁养区主要包括西横山生态公益林、观山生态公益林、芳山生态公益林、南京无想山国家森林公园、姚家水库水源涵养区、老鸦坝水库水源涵养区、赭山头水库水源涵养区禁养区。

图4-1  溧水区畜禽养殖禁养区划定范围

⑥其他区域

溧水区其他区域类禁养区主要包括一干河、二干河、三干河、天生桥河、新桥河、云鹤支河、小Ⅰ型水库、小Ⅱ型水库等重要水体禁养区。

（2）限养区、适养区

禁养区以外地区为限养区、适养区。

4.1.3 划定范围

溧水区畜禽养殖区域划定范围如图4-1、表4-1所示。

表4-1 溧水区畜禽养殖禁养区划定范围

| 序号 | 名称 | 范围 | 面积/km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老鸦坝水库饮用水水源保护区 | 老鸦坝水库校核洪水位37.52米以下库区水面及陆域范围。四址范围：东至白龙线与宁杭高铁交叉口（E119°12'29.286",N31°36'31.717"），南至老鸦坝水库大坝西侧北角村口（E119°11'44.006",N31°35'59.923"），西至江苏省农科院东侧道路（E119°11'0.499",N31°36'8.655"），北至老鸦坝水库北部湾入库河道与宁杭高铁交叉口（E119°11'29.281",N31°37'14.856"）.东起白马镇白马山护林路（E119°13'55.082",N31°37'23.666"）沿溧水行政边界线至最南宁杭高铁（E119°13'10.175",N31°36'0.271"），沿宁杭高铁向西北至最西宁杭高铁与老鸦坝入库河道交界（E119°11'28.650",N31°37'18.879"），沿入库河道向北经洪咀村至最北东方水库北部湾（E119°13'40.304",N31°38'3.260"），沿溧水行政边界线向南至白马镇白马山护林路。 | 10.97 |
| 2 | 方便水库饮用水水源保护区 | 方便水库校核洪水位29.15米以下库区水面及陆域范围，包括取水口中心500范围的一级保护区和水源地二级保护区。四址范围：东至东屏镇金湖村谢家棚子与白马镇交界河道（E119°9'28.719",N31°39'57.687"），南至东屏镇金湖前巷村东北侧小桥（E119°8'31.868",N31°39'14.929"），西至方便水库大坝西北侧（E119°6'59.110",N31°42'5.124"），北至白鹿岗村340省道南侧（E119°7'48.369",N31°42'52.190"）。东起白马镇朱家边村朱尹路（E119°11'35.042",N31°38'59.725"）沿朱尹路向西南经朱家边后沿田埂至最南白马镇朱家边新塘头村宁杭高铁西侧水塘（E119°10'42.723",N31°37'34.924"）沿宁杭高铁至东庐山沿东屏镇行政边界线向西北至爱国者水库，向南沿爱国水库大坝北侧及林缘至最西点东屏镇群业五金制品有限公司南侧围墙（E119°5'39.930",N30"31°41'9.780"），沿道路向南后沿大金山林缘至方便水库环湖路，沿方便水库校核洪水位线至水库后大坝向北沿340省道至最北句容交界点（E119°8'25.282",N31°43'9.622"），沿溧水区行政边界线至白马镇朱家边村朱尹路。 | 50.53 |
| 3 | 中山水库饮用水水源保护区 | 中山水库校核洪水位28.76米以下库区水面及陆域范围，包括取水口中心500范围的一级保护区和水源地二级保护区。四址范围：东至溧白路（E119°5'43.674",N31°39'41.009"），南至高塘李家村（E119°5'44.829",N31°36'42.062"），西至中山水库管理所（ E119°3'41.171",N31°38'37.747"），北至溧白路（E119°5'41.754",N31°39'44.418"）。东起白马镇上洋方家边后山坝河（E119°8'42.247",N31°34'50.522"）沿东庐山林缘至最南白马镇曹家桥丁家边村水塘（E119°8'15.417"，N31°33'29.092"），沿东庐山西侧道路向北至张家山村后，沿林缘向北至秋湖灌渠沿灌区向西至灌区西拐角转向南，沿田埂至最西永阳街道中山严笪里村（E119°4'3.000",N31°37'19.748"），沿中水水库校核洪水位线至溧白路沿田埂至最北爱国水库大坝西南侧（E119°6'5.782",N31°40'35.295"），沿永阳街道行政边界线至老明公路，沿东庐山林缘至白马镇上洋方家边后山坝河。 | 44.41 |
| 4 | 石臼湖风景名胜区 | 石臼湖溧水区境内全部水面；石湫镇、洪蓝镇防洪堤范围内陆域及石湫镇胜利渔场、洪蓝镇福保渔场；和凤镇石臼湖湖堤至宁高高速北起群英桥南止小埂村段范围、小埂村向西南经骆山村至引龙河，沿河向西至和凤镇张家行政村边界，沿张家村边界线向东至高淳区交界（不含规划保留村）。四址范围：东至和凤小耿村（E118°59'29.999",N31°27'6.975"），南至和凤孙家巷村（E118°55'48.769",N31°24'29.796"），西至安徽交界（ E118°52'24.794",N31°28'59.594"），北至天生桥河入湖口（E118°57'12.105",N31°33'22.605"）。 | 114.04 |
| 5 | 东庐山风景名胜区 | 东起白马镇浮山西侧大水塘（E119°11'18.740",N31°41'3.432"），沿溧水区行政边界线至最南白马浮山何家棚子小水库东侧小路（E119°10'53.104",N31°40'33.426"）沿林缘向北至新龙山水库大坝，沿林缘向北至朝阳水库大坝，沿林缘向北至老虎洞山护林路，沿路和林缘至最西东屏镇白鹿姜家棚子村道路（E119°9'37.350",N31°41'39.213"）沿林缘至最北端东屏镇老虎洞山北山脚（E119°10'17.757",N31°41'55.820"），沿溧水行政边界线至白马镇浮山西侧大水塘。 东起白马镇朱家边村朱尹路（E119°11'35.042",N31°38'59.725"）沿朱尹路向西南经朱家边后沿田埂至最南白马镇朱家边新塘头村宁杭高铁西侧水塘，沿宁杭高铁至东庐山沿永阳街道行政边界线向南至白马镇上洋方家边后山坝河，沿东庐山林缘至最南白马镇曹家桥丁家边村水塘（E119°8'15.417"，N31°33'29.092"），沿东庐山西侧道路向北至张家山村后，沿林缘向北至秋湖灌渠沿灌区向西至灌区西拐角转向南，沿田埂至最西永阳街道中山严笪里村（E119°4'3.000",N31°37'19.748"），沿中水水库校核洪水位线至溧白路沿田埂至最北爱国水库大坝西向南沿爱国水库大坝北侧及林缘至最西点东屏镇群业五金制品有限公司南侧围墙，沿道路向南后沿大金山林缘至方便水库环湖路，沿方便水库校核洪水位线至水库后大坝向北沿340省道至最北句容交界点（E119°8'25.282",N31°43'9.622"），沿溧水区行政边界线至白马镇朱家边村朱尹路。 | 73.14 |
| 6 | 天生桥风景区 | 范围包括：1、天生桥河（胭脂河）北起柘塘镇河西村河岔口，沿河道向南，南止于洪蓝河桥约9300米，天生桥河水面及护坡约1.63平方公里；2、东起洪蓝镇天生桥前赵村道路（E118°57'58.137",N31°37'39.609"），沿林缘向西至洪蓝镇后赵村水塘，沿林缘向北经砖瓦窑村、古塘水库、山南村至最南洪蓝镇天生桥黄罐窑村西水塘（E118°56'38.337",N31°37'20.259"），沿林缘向西北经彭村、张家村至最西石湫镇社东山口村后小路（E118°55'45.110",N31°38'25.945"），沿林缘至最北溧石线景观大道（E118°56'0.503",N31°38'44.303"），沿景观大道向东后沿村庄小路折向南沿林缘至洪蓝镇天生桥前赵村道路，约5.43平方公里。 | 7.07 |
| 7 | 环山河景区 | 范围包括：北起341省道（ E118°54'10.575",N31°36'34.109"）向西南沿341省道至（ E118°53'32.063",N31°35'40.997"）向西部沿光明西路至昝塘（ E118°52'54.132",N31°36'4.198"）向北沿环山河、安公塘、忠家塘、后王母塘，向东沿马塘、焦赞石水库至大通庄（ E118°54'36.399",N31°34'28.552"）。向北沿大通铺、焦家、锦华乡间公路至（ E118°54'34.937",N31°35'25.352"）沿东水关东侧至方家村（ E118°54'42.064",N31°35'56.551"）沿公路西北方向至341省道。 | 8.74 |
| 8 | 傅家边旅游风景区 | 傅家边旅游风景区核心景区，范围包括：北起 E119°1'35.929",N31°34'27.722"，向西沿X105县道至 E119°1'0.485",N31°33'48.048"）向东沿X305县道至（E119°2'11.151",N31°32'35.589"）向东北方向沿笪村线（ E119°2'40.242",N31°33'36.097"）向西部至神流凹水库、桃花坝水库至官塘水库。 | 4.54 |
| 9 | 西横山生态公益林 | 东起石湫镇横山朱村道路南侧树林（E118°50'48.755",N31°38'5.006"），沿路向南至桃花坝水库大坝，南林缘至最南西横山道路（E118°50'24.229",N31°37'40.002"），沿路向西北方向至最西四径山道路（E118°49'41.318",N31°38'11.488"），沿溧水行政边界至最北龙冠子山（E118°50'6.362",N31°38'36.618"）沿及林缘向南至石湫镇横山朱村道路。 | 1.43 |
| 10 | 观山生态公益林 | 东起白马镇曹家桥南曹村道路西侧田埂（E119°7'59.693",N31°32'21.035"），沿道路向南至白马镇丁家村，沿林缘向西至白马镇毕家山村，沿林缘向西南晶桥镇官山头村，沿林缘向西南至晶桥镇茨茹塘水库，沿林缘至最南晶桥镇枫香岭村东道路170米处道路北侧15米（E119°5'47.395",N31°30'17.110"），沿林缘向北至最西晶桥镇新山里村戴山线岔路（E119°5'9.629",N31°30'59.022"），沿观山工业集中区外围向西折向北后沿林缘至最北白马镇大树下周家山村西侧270米林缘（E119°6'1.890",N31°32'46.836"），沿林缘向东折向南至白马镇曹家桥南曹村道路。 | 9.32 |
| 11 | 芳山生态公益林 | 东起白马镇象鼻山水库南岸150米（E119°10'27.753",N31°30'9.257"），向南沿溧水区行政边界至最南沙芝线北侧500米芳山矿区宕口边缘（E119°8'31.221",N31°29'10.652"），穿林地向西至最西晶桥镇芝山周家边村东道路（E119°7'45.901",N31°29'30.285"），沿林缘向北至曹庄水库，沿林缘向北至林场芳山分场，沿林缘向南后折向北沿村级道路至姚家冲，沿林缘至最北白马镇石头寨秧塘水库北侧350米林地边缘（E119°8'54.196",N31°30'39.762"），沿道路及林缘向东至白马镇象鼻山水库。 | 4.6 |
| 12 | 南京无想山国家森林公园 | 东起永阳街道石巷双尖村水塘（E119°3'15.330",N31°35'17.796"）穿林向西沿防火通道向南至竹海大道观景台，沿竹海大道向西至最南官塘水库北岸无付路（E119°1'35.678",N31°34'35.264"），沿道路至洪蓝镇东山头村，沿道路至洪蓝镇石岗村，沿林缘至无想寺水库坝埂，沿道路经洪蓝镇杜城王村至最西半山水库东岸（E118°59'33.488",N31°36'17.872"），沿林缘经神山凹水库至最北水墨秦淮小区西侧东洪线（E119°0'19.103",N31°36'53.200"），沿东洪线向西至无想山森林公园大门，沿林缘向西至永阳街道大山下村，沿林缘向东南至永阳街道宋家村，沿林缘向南至永阳街道石巷双尖村。不含无想寺庙、天池、毛家山村等景点周边区域。 | 24.12 |
| 13 | 姚家水库水源涵养区 | 溧水区姚家水库校核洪水位22.59米以下库区水面及陆域范围。四址范围：东至大树下西岗村岔路口（E119°6'53.684",N31°33'52.642"），南至秋湖泵站南侧河道护坡（E119°6'1.655",N31°33'16.675"），西至秋湖灌渠小岔路口（E119°5'33.861",N31°33'41.084"），北至永阳街道秋湖老屋村北大塘东南角（E119°6'5.284",N31°35'22.459"）。东起白马镇大树下李家边村后道路（E119°7'39.694",N31°33'44.247"），沿道路向南经经家岗村、大树下村至新桥河，沿新桥河上游河道南岸护坡至最南新桥河河堤护坡（E119°5'22.094",N31°32'46.335"），沿新桥河支流向西折向北至秋湖灌渠，沿灌区至最西点（E119°5'1.885",N31°35'19.987"），沿灌区向北折向东至最北点永阳街道秋湖红家边村道路（E119°6'37.998",N31°36'22.957"），沿东庐山林缘及道路至大树下李家边村。 | 16.51 |
| 14 | 老鸦坝水库水源涵养区 | 东起白马镇白马山护林路（E119°13'55.082",N31°37'23.666"）沿溧水行政边界线至最南宁杭高铁（E119°13'10.175",N31°36'0.271"），沿宁杭高铁向西北至最西宁杭高铁与老鸦坝入库河道交界（E119°11'28.650",N31°37'18.879"），沿入库河道向北经洪咀村至最北东方水库北部湾（E119°13'40.304",N31°38'3.260"），沿溧水行政边界线向南至白马镇白马山护林路。 | 7.4 |
| 15 | 赭山头水库水源涵养区 | 赭山头水库校核洪水位28.00米以下库区水面及陆域范围。四址范围：东至晶桥镇下芝山村西北150米小水塘（E119°7'33.384",N31°27'52.925"），南至孔家村入库河道（E119°6'59.744",N31°27'13.205"），西至赭山头水库大坝西边村庄北侧小路（E119°6'10.212",N31°28'1.859"），北至赭山头水库大坝东头正北230米处（E119°6'22.925",N31°28'39.892"）。东起晶桥镇小茅山宕口南侧（E119°9'1.088",N31°28'19.846"），沿溧水行政边界线向南至工矿区，沿宕口边缘至最南晶桥镇状元山南侧道路与高淳区交界（E119°7'5.951",N31°26'0.141"），沿状元山林缘向北至晶桥镇孔家村，沿道路戴山线向北至万和船舶配件公司后折向南至最西杭村下韩村北道路（E119°5'53.538",N31°27'56.082"），向北至杭村集镇，沿集镇边缘至老鸦坝水库大坝西侧，沿林缘向北至南经巷村，沿田埂至最北白马镇周家边南侧水塘（E119°7'36.178",N31°29'27.330"），沿林缘向南至天水水泥宕口，沿宕口边缘晶桥镇小茅山宕口南侧。 | 17.02 |
| 16 | 中心城区 | 溧水区城乡总体规划（2015-2030） | 246.25 |
| 17 | 柘塘街道、永阳街道 | 柘塘街道、永阳街道行政范围 | 251.22 |
| 18 | 一干河 | 河岸脚外500米以内 | 20.71 |
| 19 | 二干河 | 河岸脚外500米以内 | 24.09 |
| 20 | 三干河 | 河岸脚外500米以内 | 8.5 |
| 21 | 天生桥河 | 河岸脚外500米以内 | 15 |
| 22 | 新桥河 | 河岸脚外500米以内 | 15.52 |
| 23 | 云鹤支河 | 河岸脚外500米以内 | 9.6 |
| 24 | 小Ⅰ型水库 | 校核洪水位外延500米以内 | 27.77 |
| 25 | 小Ⅱ型水库 | 校核洪水位以内 | 3.67 |
| 26 | 原南京金大象农牧产业有限公司 | 原南京金大象农牧产业有限公司生产区域 | 0.57 |

溧水区畜禽养殖禁养区总面积659.85平方千米，占全区国土总面积的62.04%。

- 4.2分区污染防治要求

（1）禁养区

①禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场；

②禁养区内现有畜禽养殖场在实施关停转迁前不得扩大饲养规模（种类和数量），并应采取有效措施削减排污总量或进行污染物综合利用；

③禁养区内现有的各类规模化畜禽养殖场原则上全部关停转迁，全面实现禁养。

（2）限养区、适养区

①限适养区内畜禽养殖污染防治应坚持“减量化、无害化、资源化、生态化”原则，积极推行清洁生产、绿色养殖。畜禽养殖场要严格控制含重金属的畜禽饲料添加剂、兽药的使用，实现科学养殖、饮排分离、雨污分流和干湿分离，因地制宜配置粪污收集、储存、处理和利用设施，采取畜禽废渣还田、生产沼气、制造有机肥料、制造再生饲料等方法进行综合利用，到2020年底前，实现全区非禁养区畜禽养殖粪便及污水资源化利用率98%以上。

②限适养区内畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，污染物排放达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），并符合污染物排放总量控制要求。不得将废水排入敏感水域或有特殊功能的水域，废水去向应符合有关规定，排污口应设置环境保护部统一规定的排污口标志。

③在限适养区新建、改建和扩建畜禽养殖场，必须符合城市和各镇域总体规划、环境功能区划等要求，必须严格执行环境影响评价制度，年出栏生猪5000头（折合）及以上规模，以及涉及环境敏感区应编制环境影响报告书；其他规模的畜禽养殖场应编制登记表。

④在限适养区新建、改建和扩建畜禽养殖场，必须实行“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开验收报告。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

⑤限适养区畜禽养殖场须向环保部门进行排污申报登记，经审核批准，取得《排污许可证》，按核定的排放浓度和总量排放污染物，并按规定缴纳排污费。

- 第五章 畜禽养殖污染防治措施

- 5.1 推动畜禽养殖产业绿色发展

- （1）推进畜禽养殖产业合理布局

根据主体功能区规划、生态保护红线区域规划、土地利用总体规划、城乡建设发展等相关规划要求，按照“种养结合、畜地结合”的原则，统筹考虑生产现状、环境承载能力、消费需求、农民增收和污染治理要求，宜养则养，宜减则减，宜养的绝不污染环境，污染的坚决予以关停，进一步调整优化畜禽养殖区域布局。

禁养区内不得有畜禽养殖场、养殖户从事畜禽养殖活动。认真落实禁养区各项管理规定，开展溧水区禁养区畜禽养殖整治，到2017年底全面完成畜禽养殖禁养区内畜禽养殖场的关闭和拆除、养殖专业户的清退工作。限养区内严格控制畜禽养殖总量，削减污染物排放总量，不得超过畜禽养殖总量要求新建、改建和扩建畜禽养殖场。依据区域生态环境功能定位、资源环境承载能力、畜禽养殖分区污染防治要求等实际情况，合理确定禁养区以外区域的养殖总量、品种和规模化水平，鼓励在农业园区、规模种植业基地配套建设农牧结合、生态循环型畜禽养殖场，支持丘陵山区适当布局规模畜禽养殖基地，提高以猪肉、鸡蛋为主的畜产品安全供给保障能力。

新建、改建、扩建养殖场选址必须符合城镇总体规划、土地利用总体规划、畜牧业发展规划、环境功能区划、畜禽养殖污染防治规划等要求。

- （2）促进畜禽养殖产业转型升级

积极扶持规模化、标准化畜禽养殖，支持区内畜禽养殖场、养殖小区进行标准化改造和污染防治设施建设与改造。通过禁养区划定关闭搬迁、环境污染整治、市场机制调节等手段，逐年减少小散养殖。推进分散饲养向集约饲养方式转变，鼓励建立畜禽养殖小区，采取统一规划、统一标准、统一服务、统一集中防疫等手段，实行畜禽养殖科学化、规范化管理。通过示范奖励、政策激励、资金扶持、技术指导等措施，积极引导适度规模经营的养殖场户开展以畜禽粪便处理与利用为主要内容的标准化改造，建设和完善与养殖规模相配套的畜禽粪便收集、处理和利用等基础设施。集中力量加大对规模养殖场的技术改造和治理力度。到2020年末，全区规模养猪（年出栏50头以上）比重维持在96%，蛋禽（存栏500只以上）达100%，肉禽（年出栏2000只以上）达100%；大中型规模养殖场全部达到省级畜牧业转型升级示范场要求。

通过示范带动等形式，大力推行循环健康养殖模式，加快生态循环畜牧业发展。大力推广农牧、林牧、渔牧结合的生态种养模式，粪便就近还田。根据种养结合、农牧配套的原则，加强种养结合生态循环农业体系建设，充分利用农业资源，加强畜禽养殖环境综合治理。通过种植业和养殖业一体化生产经营，探索种养结合生态循环农业发展机制，实现畜牧业粪尿资源化利用。积极探索总结和推广畜禽生产与种植业实现有效结合的各种模式，发展“畜牧业-种植业”循环型经济，开展畜禽粪便综合循环利用。鼓励养殖场按照循环农业发展要求，实施圈舍内部设施设备改造，更换节水型的畜禽饮水器、粪污收集系统及高压水枪，减少污水浓度和排放量；实施畜禽养殖废弃物生态循环利用综合示范工程，实现粪污无害化处理和资源化利用。

- （3）严格畜禽养殖产业环境准入

严格畜禽养殖场环境准入管理。严禁在禁养区新建畜禽养殖场，在限养区、适养区新建或改扩建的畜禽养殖场需符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划、畜禽养殖区域管理要求，必须严格执行环境影响评价和“三同时”制度。新建、改建、扩建畜禽养殖场必须执行环境影响评价制度，年出栏生猪5000头以上（其他畜种按标准折算）的大型养殖场或涉及环境敏感区的养殖场应当编制环境影响报告书，其他畜禽养殖场要填报环境影响登记表。对符合畜禽养殖区划管理要求的已建畜禽养殖场，应加快完善环境影响评价审批手续，强化污染防治配套设施建设及运行管理。

科学编制畜牧业发展规划，促进畜禽养殖产业持续健康发展。畜牧业发展规划应当统筹考虑环境承载能力以及畜禽养殖污染防治要求，合理布局，科学确定畜禽养殖的品种、规模、总量。依法开展畜牧业发展规划的环境影响评价，确保畜禽养殖产业发展符合区域环境功能定位和环境保护要求。

- 5.2 加强畜禽养殖污染综合治理

- （1）落实畜禽养殖污染防治主体责任

强化畜禽养殖污染防治宣贯力度，大力宣传畜禽养殖污染防治的相关法律法规、扶持政策、治理典型及违法处罚案例等，切实增强广大养殖场（户）主的环保意识，提高养殖场（户）主参与污染防治的自觉性和主动性。

严格落实畜禽养殖污染防治的主体责任。按照“谁污染谁治理”的原则，落实畜禽养殖场户污染治理的主体责任。对不履行主体责任或履行不力的畜禽养殖场主，严肃查处并列入黑名单，倒逼其退出养殖行业。加强饲料生产和使用的环境安全监督管理，严格执行《饲料添加剂安全使用规范》、《饲料卫生标准》等国家和地方有关规定，严格控制饲料中抗生素，防止铜、锌、砷等超标。区人民政府加强对畜禽养殖污染防治工作的组织领导，采取有效措施，加大资金投入，扶持畜禽养殖污染防治以及畜禽养殖废弃物综合利用。环保部门负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理，农牧部门负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务，各镇街人民政府协助有关部门做好本行政区域的畜禽养殖污染防治工作。

- （2）推进畜禽养殖主要污染物减排

依据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，以规模化畜禽养殖场和养殖小区为切入点，以化学需氧量、氨氮为重点，推进畜禽养殖主要污染物减排工作。加强规模化畜禽养殖场和养殖小区治污设施的日常督查、定期核查、随机抽查，严格执行畜禽养殖业污染物排放标准，确保设施稳定运行并达到治污效果。到2020年，畜禽养殖化学需氧量、氨氮排放量较2015年削减10%。

鼓励规模化畜禽养殖场和养殖小区采用生物发酵床、垫草垫料等区改进养殖方式，建设沼气工程、有机肥生产、污水处理工程等治污设施。鼓励有条件的规模化畜禽养殖场和养殖小区采用全过程综合治理技术进行处理，包括建设雨雾分离污水收集系统，采用干清粪的方法收集粪便，尿液进入沼气池发酵处理，沼液经生化处理或多级氧化塘处理后达标排放，粪渣和沼渣通过堆肥发酵制取颗粒有机肥或有机无机复混肥。

积极开展畜禽养殖场臭气污染治理。一是合理选址，在规划上畜禽场应选择远离城市、工业区和人口密集区的远郊农业生产腹地；在选址上应距居民区2km以上，避开地下生活水源及主要河道，且排水良好。二是科学设计，采用有一定坡度的实体地面，低处设污水沟，实现粪尿自动分离；舍内净道、料（蛋）流、粪流分离；地面水泥硬化。三是降温除尘，畜舍内安喷雾降温除尘设施，可大幅度地减少舍内臭气。四是雨污分离，暗沟排放。五是改善饲料，通过科学设计饲料配方、合理使用环保型饲料添加剂、分阶段饲喂等，提高饲料营养物质利用效率，减少粪尿排泄量。六是强化管理，及时清粪、加强通风，减少臭气发生；及时正确做好病死畜禽的无害化处理工作，畜禽饲养户要做好病死畜禽的处置，集中处理病死畜禽，严格禁止私自屠宰、买卖、食用病死畜禽。七是加强绿化，重点增加迎风口绿色植被布局。八是控制规模，合理控制畜禽养殖场养殖密度、规模，禁止超标养殖。

- （3）开展畜禽养殖分类综合治理

坚持分类施策的原则，指导小散养殖场户提升畜禽粪便综合利用水平，通过禁养区划定关闭搬迁、环境污染整治、市场机制调节等手段，逐年减少小散养殖。通过政策激励、资金扶持、技术指导等措施，积极引导适度规模经营的养殖场户开展以畜禽粪便处理与利用为主要内容的标准化改造，建设和完善与养殖规模相配套的畜禽粪便收集、处理和利用等基础设施。加大对规模养殖场的技术改造和治理力度，按照“一场一策”原则落实治理方案，根据治理目标倒排治理时间表，落实责任人员，确保按时序完成规模养殖场粪污治理任务，完成省市党委政府确定的畜禽规模化养殖场（小区）治理率要求。

对大中型规模化畜禽养殖场，坚持“谁污染、谁治理”原则，列入畜禽养殖重点污染源控制清单进行规范管理。针对大中型规模养殖场养殖集中、污染物排放集中等特点，积极推广“三分离一净化”粪污综合处理、畜禽场沼气工程处理技术，确保对畜禽污染物进行全面处理。根据大中型规模养殖场不同养殖种类，推广生态发酵床养殖、种养结合等生态养殖模式，对畜禽养殖场进行生态化改造，并备案登记，建立长效监管机制。加强大中型规模化养殖场污染治理设施建设与管理。禁止少批多养、泔水喂养和污染治理设施超负荷运行；定期清理沼气池确保治理设施正常运行；沼液直接还田的，确保按土壤承载量施肥，防止沼液外泄。

在小型规模养殖场（户）和分散养殖密集区，统一指导建设标准化、规范化的粪污存储设施，配套建立畜禽粪污专业化收运体系。推动建设畜禽粪便集中处理中心，或者依托现有大中型规模养殖场的治污设施，实现小型、分散养殖场（户）畜禽粪污的统一收集、集中处理和综合利用。在条件成熟、环境资源充沛的地区，引导小型规模养殖场（户）连片、连户整合，建立养殖小区、养殖合作社，部分养殖户发展适度规模的标准化养殖。充分发挥乡镇、村级基层政府的监督力量，建立环境日常监管机制，将养殖散户纳入规范管理，实现畜禽养殖污染防治全覆盖。到2020年，确保全区小散养殖场（户）粪污治理基本到位。

- （4）推动畜禽养殖废弃物综合利用

鼓励已建养殖场按农地配套标准流转周边耕地实现规模种植，或与周边规模种植户建立粪肥供应关系，采取堆沤、沼气处理等设施，将粪污处理后就近还田利用。周边种植业资源紧缺的养殖场，需采取干清粪工艺，实行干湿分离、雨污分流，配套建设干粪堆积发酵场和湿粪三级沉淀池等再利用设施。鼓励规模畜禽养殖场采用“三分离一净化”（雨污分离、干湿分离、固液分离、生态净化）粪污处理系统。到2020年，全区规模化养殖场（小区）治理率达到100%，规模化养殖场畜禽粪便综合利用率达100%。

探索养殖场高温堆肥技术试点应用，加快建设分散养殖粪污收集、贮存、处理与利用体系。逐步完善沼气工程利用链，大力推广畜-沼-农（果、菜、茶、鱼）生态养殖模式、新型高效猪粪废液综合处理设施建设。按照“增加产量、提高效益、培肥地力、用养结合、保护环境”的要求，进一步扩大溧水区测土配方施肥的实施面积，加大有机肥使用力度。2020年底前，全区主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到80%以上。

加强畜禽养殖废弃物综合利用和无害化处理设施建设。畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。未建设污染防治配套设施、自行建设的配套设施不合格，或者未委托他人对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的，畜禽养殖场、养殖小区不得投入生产或者使用。

创新畜禽废弃物综合利用产业发展机制。在畜禽养殖较为集中的区域，合理规划建设一批畜禽粪污集中处理中心和有机肥加工厂，为无法自行建设无害化处理和综合利用设施的畜禽养殖场，开展社会化畜禽粪污处理服务。鼓励发展畜牧业环保社会化服务组织，探索建立第三方治理机制，鼓励在养殖密集区开展畜禽粪便污水分户收集、集中处理。

- 5.3 加大畜禽养殖环境监管力度

- （1）落实环境影响评价和“三同时”制度

严格履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上或涉及环境敏感区的养殖场编制报告书，其余填报环境影响登记表。凡未通过环境影响评价的畜禽养殖场，不得开工建设。对环保验收不合格的畜禽规模养殖场（户），环保部门责令其进行整改，整改仍不合格的不得进行养殖，县级畜牧部门在审核动物防疫条件时，不得发放动物防疫条件合格证，国土部门依法收回土地，金融部门不得办理金融信贷，工商部门不得办理营业执照，不得享受上级专项资金支持。

积极落实环境保护“三同时”制度。新建、改建、扩建畜禽养殖场的污染防治工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，畜禽粪便综合利用措施必须在畜禽养殖场投入运营的同时予以落实。

- （2）实施排污许可证管理制度

推进畜禽养殖排污许可证管理。畜禽养殖场应当向所在地环境保护行政主管部门提出排放污染物的申请，经审核批准，取得排污许可证，并按照排污许可证核定的排放总量排放污染物，未取得排污许可证的畜禽养殖场不得排放污染物。

畜禽养殖场排放污染物超过排放标准的，应按照国家、江苏省有关规定缴纳排污费；向水体排放污染物超过规定排放标准的，应缴纳超标准排污费。对畜禽养殖场污水具有合理排放区域，可以被农作物消纳的，免收排污费。

- （3）加强环保执法监督检查

加大对畜禽养殖污染防治工作的监督检查力度。加大农村地区环境监察和环保宣传工作力度，采取联合执法、专项整治与日常监督等多种形式，依法查处“未批先建”、“未验先投”、偷排、漏排、超标排放或擅自拆除、闲置防治污染设施等环境违法行为。对畜禽养殖场和养殖小区雨污分流、污染物排放情况、畜禽废渣储存情况、处理设施运行情况等进行执法检查，对明确关停的畜禽养殖场要继续做好日常监管工作，防止养殖污染外排；定期做好畜禽养殖场、养殖小区养殖品种、规模以及养殖废弃物的产生、排放和综合利用等情况的备案及核查工作。到2020年，规模化畜禽养殖场全部配套建设畜禽养殖场粪便和污水贮存处理设施。

加强畜禽养殖禁养区环境保护监督检查。严格涉及禁养区的畜禽养殖建设项目环境管理，从源头上禁止禁养区规模养殖场反弹回潮。依法查处在禁养区内擅自建设养殖场等环境违法行为。

加强畜禽养殖环境污染监测。强化农业污染源监督性监测，推进大中型规模化养殖企业安装粪污废水处理在线监测、养殖场粪污处理设施视频监控等设备，逐步将畜禽规模养殖场纳入监测范围，依法严肃查处畜禽规模养殖场的环境违法行为。

- （4）构建畜禽养殖污染防治长效机制

完善畜禽养殖备案制度。根据《关于印发<江苏省畜禽养殖备案实施办法>的通知》（苏农规〔2010〕3号），达到下列规模的畜禽养殖场应当将养殖场名称、地址、畜禽品种和养殖规模等，向溧水区农业委员会备案，并取得畜禽养殖代码。规模标准：肉猪年出栏500头以上；肉禽年出栏20000只以上；蛋禽存栏2000只以上。畜禽养殖场的备案规模标准，由省畜牧兽医行政主管部门根据本省畜牧业发展状况适时进行调整。畜禽养殖场名称、地址、畜禽品种发生改变以及养殖规模发生较大变化的，应当重新备案。每三年核查一次，备案情况每半年进行汇总，并于每年7月10日前上报至省、市畜牧兽医行政主管部门，每年1月10日前上报上一年度的养殖备案情况。规划提升改造的畜禽养殖场经提升改造后，需通过环保局及农委组织的验收，并进行备案登记，未通过验收的继续限期进行整改，仍无法通过的责令其关停。

建立畜禽养殖场环保基础数据库。组织开展对规模畜禽养殖场（小区）的调查摸底，逐场摸清养殖数量、品种、粪便收集处理配套设施和生态消纳等情况，并登记造册，建立畜禽养殖场环保基础数据库，对规模化畜禽养殖场实行动态管理。

建立部门联动机制。共享畜禽养殖及日常管理的相关数据和信息，对检查中发现的养殖污染问题，要依法依规处置、限期整改，不搞简单的关停拆除。对有重点环境污染隐患且拒不整改或已发生重大养殖污染责任的养殖场，依法责令其停产、转产或拆除。

- 5.4 强化畜禽养殖污染防治技术示范和推广

鼓励和支持畜禽养殖污染治理和废弃物综合利用技术研发。鼓励养殖企业与高校、科研院所合作，通过技术研发和生产实践，创新畜禽养殖污染防治新方法、新途径；通过试点示范，进一步集成完善畜禽养殖污染防治技术，积极探索和总结有效的畜禽养殖污染防治模式，为全区畜禽养殖污染防治提供技术支持。

加大畜禽养殖污染防治技术推广力度。一是按照生产源头减量化、过程控制无害化、终端利用资源化的原则，积极推广适合我区发展、符合健康养殖要求的畜禽养殖污染防治工艺和养殖技术，优先推广农牧结合、种养循环模式，切实提高畜禽养殖场污染防治和资源化利用水平；二是加强对畜禽养殖场的培训，积极引导畜禽养殖场运用先进的养殖工艺和动物营养调控技术，转变畜禽养殖方式，从源头上减少畜禽养殖过程中污染物排放量；三是积极开展畜禽养殖污染防治科技下乡活动，推动环保、农业等科研机构与畜禽养殖场、养殖小区、养殖户的“一对一”技术帮扶，推广先进适用的畜禽养殖污染防治技术，鼓励畜禽养殖场治理设施升级改造，提高畜禽养殖科技应用水平。

- 第六章 重点工程

根据国家畜禽养殖业污染防治要求，围绕溧水区畜禽养殖污染防治目标和任务，重点实施畜禽养殖标准化建设工程、畜禽养殖污染治理基础设施配套工程、畜禽养殖废弃物综合利用体系建设工程。

（一）畜禽养殖产业转型升级工程

根据南京市溧水区农业局、环境保护局、国土资源分局《关于印发<溧水区非禁养区规模畜禽场污染整治验收办法>的通知》和对溧水区非禁养区规模养殖场的摸排情况，对存在粪污处理利用体系和设施不健全、粪污直排等问题的规模养殖场实施拆迁关停。2017年完成存在上述问题的14家规模养殖场拆迁关停。其中，溧水区刘建国蛋鸡场、溧水区孔维申蛋鸡场、溧水区卞之伦生猪养殖场、南京金大象农牧产业有限公司、南京百大动物养殖有限公司5家规模养殖场已列入263专项行动整治，未列入整治计划的规模养殖场共计9家。

为提高畜禽养殖标准化生产水平和综合生产能力，加快转变畜禽养殖生产方式，促进畜禽养殖绿色健康发展，以保留的规模养殖场为重点，开展规模养殖场标准化建设。按照“畜禽良种化，养殖设施化，生产规范化，防疫制度化，粪污无害化”要求，对45家规模养殖场进行设施设备提档升级改造，配备完善生产管理软件，规范生产管理档案等。2019年列入263专项行动整治的24家规模养殖场全部达到标准化规模养殖场建设要求，2020年未列入整治计划的21家规模养殖场全部达到标准化规模养殖场建设要求。

针对非规模养殖场缺乏粪污处理利用体系和设施、污染防治水平低等问题，在小型规模养殖场（户）和分散养殖密集区，实施养殖小区建设工程。规划在白马镇建设肉禽养殖小区1处，在和凤镇建设肉禽养殖小区1处、蛋禽养殖小区2处，在洪蓝镇建设肉禽养殖小区2处，在晶桥镇建设蛋禽养殖小区1处、蛋禽养殖小区1处，提高规模养殖比例；同时，配套建设粪污堆放堆粪棚、污水收集池，实现“三分离一净化”，增强非规模养殖场污染防治能力。

（二）畜禽养殖污染治理基础设施配套工程

为提高畜禽养殖污染治理能力和治理水平，实施畜禽养殖污染治理基础设施配套建设工程。根据畜禽养殖场的养殖规模、污染防治需求等，配套建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施、粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。2017年，列入263专项行动整治的24家规模养殖场全部完成畜禽养殖污染治理基础设施配套建设工程；到2019年，未列入整治计划的21家规模养殖场全部完成畜禽养殖污染治理基础设施配套建设工程；到2020年，全区规模畜禽养殖场污染治理工程验收合格率达100%。

（三）畜禽养殖废弃物无害化处理和资源化利用工程

规划在和凤镇沈家山构建动物无害化处理中心1个，设计日处理病死畜禽能力达到2吨；在东屏春神、白马英特、石湫温氏养殖企业建设动物无害化处理车间3个，设计日处理病死畜禽能力分别达到2吨、1吨、1吨。东屏春神、白马英特、石湫温氏公司动物无害化处理车间负责本场病死动物无害化处理工作；和凤沈家山动物无害化处理中心负责全区除东屏春神、白马英特、石湫温氏以外的养殖场（户）的病死动物收集与处理；并在白马、洪蓝、东屏、石湫、和凤、晶桥等镇根据需要设立流动收集转运箱，确保全区病死畜禽无害化处理全覆盖。

在小型、分散养殖集中的晶桥、白马、石湫镇，规划建设畜禽废弃物集中处理中心3处，配套标准化、规范化的粪污存储设施，配备粪污运输车辆、施肥一体机、配套管网等，构建畜禽粪便收集处理体系，确保小型、分散养殖场（户）畜禽粪污集中运送至畜禽粪便处理中心或具备畜禽粪污处理能力的规模养殖场，加工成商品有机肥或经无害化处理后运至农田、果园、菜地使用。

表6-1 重点工程实施一览表

| 序号 | 工程 | 建设内容 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽养殖场拆迁关停工程 | 2017年完成存在粪污处理利用体系和设施不健全、粪污直排等问题的14家规模养殖场拆迁关停。 | 2017年 |
| 2 | 规模养殖场标准化建设工程 | 2019年列入263专项行动整治的24家规模养殖场全部达到标准化规模养殖场建设要求，2020年未列入整治计划的21家规模养殖场全部达到标准化规模养殖场建设要求。 | 2017-2020年 |
| 3 | 养殖小区建设工程 | 白马镇规划建设肉禽养殖小区1处，和凤镇规划建设肉禽养殖小区1处、蛋禽养殖小区2处，洪蓝镇规划建设肉禽养殖小区2处，晶桥镇规划建设蛋禽养殖小区1处、蛋禽养殖小区1处 | 2017-2020年 |
| 4 | 畜禽养殖污染治理基础设施配套工程 | 2017年，列入263专项行动整治的24家规模养殖场全部完成畜禽养殖污染治理基础设施配套建设工程；到2019年，未列入整治计划的21家规模养殖场全部完成畜禽养殖污染治理基础设施配套建设工程；到2020年，全区规模畜禽养殖场污染治理工程验收合格率达100%。 | 2017-2020年 |
| 5 | 畜禽养殖废弃物无害化处理工程 | 规划在和凤镇沈家山构建动物无害化处理中心1个，在东屏春神、白马英特、石湫温氏养殖企业建设动物无害化处理车间3个，设计日处理病死畜禽能力分别达到6吨。 | 2017-2020年 |
| 6 | 畜禽养殖废弃物资源化利用工程 | 规划在晶桥、白马、石湫镇建设畜禽废弃物集中处理中心3处。 | 2017-2020年 |

- 第七章 保障措施

- 7.1 组织保障

成立溧水区畜禽养殖污染防治工作领导小组，领导全区畜禽养殖污染防治工作。领导小组由区政府分管领导担任组长，下设办公室。各镇街进一步加强对畜禽养殖污染防治工作的组织领导，扎实推进溧水区畜禽养殖污染防治工作。

加强污染防治工作协调，建立多部门联动机制，按照部门职责分工，分解落实畜禽养殖污染防治任务，实现资源和信息共享，形成部门合力。

将畜禽养殖污染防治任务完成情况作为各镇街年度目标责任考核的重要内容，层层明确目标任务，落实防治工作责任，并根据目标任务完成情况采取相应的奖惩措施。

- 7.2 管理保障

区农业部门要根据现代畜牧业、生态畜牧业发展的要求，结合本地畜牧业生产基础、农业资源条件等，统筹考虑环境承载力以及畜禽养殖污染防治要求，优化区域布局，推进养殖方式转变，依据《畜牧法》、《畜禽规模化养殖污染防治条例》等有关法律法规，加强畜禽养殖管理，指导养殖场废弃物综合利用。

区环保部门要依据《中华人民共和国水污染防治法》、《畜禽规模化养殖污染防治条例》、《南京市水环境保护条例》等有关法律法规，对辖区内畜禽养殖污染防治实施统一监督管理，严格执行规模化养殖场环境影响评价制度，做好排污申报登记等工作。对规模化畜禽养殖造成环境污染的行为，依法予以查处。

- 7.3 技术保障

组织开展畜禽养殖污染治理和废弃物综合利用技术培训，为畜禽养殖场、养殖小区、养殖户污染治理提供技术支持。选择具有一定经济实力的集约化畜禽养殖场，开展畜禽养殖污染治理和废弃物综合利用示范工程建设；选择污染物达标排放、综合利用好且又有推广价值的畜禽养殖场树立样板。

通过示范工程或样板，加强技术交流，总结经验，稳步推广，建立一批种养结合、农牧配套模式的生态健康养殖场，不断提高溧水区畜禽养殖业污染综合防治水平。

- 7.4 社会保障

综合运用报纸、广播、电视等媒体，分层次、多渠道开展畜禽养殖污染防治工作的宣传教育，增强全民环保意识，提高养殖场（户）对治理工作政策法律法规的知悉度和对污染防治的重要性的认识，以形成全社会共同参与的氛围和自觉行动。相关部门要加强培训和指导工作，采用参观、专题讲座等方式加大先进实用治理技术和经济有效模式的推广，使相关从业人员和畜禽养殖企业对畜禽养殖废弃物治理有系统全面的了解，提高养殖场废弃物治理水平，推动溧水区畜禽养殖业与环境保护协调发展。

- 7.5 资金保障

充分利用污染治理专项资金、沼气工程建设资金、畜禽标准化规模养殖项目资金、农业面源污染治理项目资金等，重点保障畜禽粪污防治技术研究、引进、试点等工作经费，优先扶持畜禽养殖生态养殖场、养殖小区和畜禽粪污治理设施建设及废弃物综合利用工程建设。制定畜禽粪便有机肥生产使用补贴政策，提高有机肥的价格竞争优势，引导扶持有机肥产业发展。

充分发挥市场机制作用，吸引银行等金融机构特别是政策性银行积极支持生态养殖基地建设项目，引导各类投资企业、股权投资企业、社会捐赠资金和国际援助资金增加对畜禽养殖业的投入。

- 7.6 政策支持

认真贯彻落实畜禽养殖污染防治的扶持政策。畜禽养殖及其污染防治设施运行执行农业用电价格，生产经营有机肥的享受国家相关税收优惠和化肥运力安排等支持政策，购买使用有机肥产品的享受不低于国家关于化肥的使用补贴等优惠政策，制取沼气享受新能源优惠政策，沼气发电上网的享受国家上网电价优惠政策。对自愿签订进一步削减污染物排放量协议的畜禽养殖场，按照国家有关规定给予奖励，并优先列入环境保护和畜禽养殖发展相关资金和项目扶持，

- 附表1  溧水区畜禽养殖禁养区关闭搬迁养殖场清单

| 序号 | 镇街 | 养殖场（小区）和专业户 | 养殖种类 | 养殖（存栏）数量 （头、只、羽） | 完成时限/2016年 | 证明文件（文号和名称，或其他证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永阳 | 吴霞肉鸡场 | 肉鸡 | 10000 | 11.1前关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 2 | 永阳 | 章壮连獭兔场 | 獭兔 | 2000 | 11.1前关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 3 | 永阳 | 汤昌富猪场 | 猪 | 212 | 11.1前关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 4 | 永阳 | 赵仁元猪场 | 猪 | 107 | 11.1前关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 5 | 永阳 | 曹小平猪场 | 猪 | 250 | 11.1前关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 6 | 永阳 | 文永康猪场 | 猪 | 200 | 11.1前关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 7 | 永阳 | 鲁永成猪场 | 猪 | 130 | 11.6关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 8 | 永阳 | 于海友猪场 | 猪 | 180 | 11.8关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 9 | 永阳 | 徐世清草鸡场 | 草鸡 | 2500 | 11.11关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 10 | 永阳 | 臧令空蛋鸡场 | 蛋鸡 | 60000 | 11.17关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 11 | 永阳 | 程开堂蛋鸡场 | 蛋鸡 | 3500 | 11.17关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 12 | 永阳 | 苏太猪场 | 生猪 | 1240 | 11.17关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 13 | 永阳 | 秦淮蛋鸡场 | 蛋鸡 | 12000 | 11.17关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 14 | 永阳 | 天阳生猪养殖场 | 猪 | 375 | 11.19关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 15 | 永阳 | 春花生猪养殖场 | 猪 | 650 | 11.19关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 16 | 永阳 | 张孝腊蛋鸡场 | 蛋鸡 | 10500 | 11.19关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 17 | 永阳 | 张春生蛋鸡场 | 蛋鸡 | 7000 | 11.20关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 18 | 永阳 | 三元生猪养殖场 | 生猪 | 526 | 11.20关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 19 | 永阳 | 华宏生态养殖场 | 生猪 | 1250 | 11.20关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 20 | 永阳 | 万林鸽场 | 鸽子 | 8000 | 11.21关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 21 | 永阳 | 陶安明鸽场 | 鸽子 | 8000 | 11.22关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 22 | 开发区 | 张勤猪场 | 生猪 | 158 | 11.1前关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 23 | 开发区 | 李裕平肉鸭场 | 肉鸭 | 3000 | 11.1前关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 24 | 开发区 | 濮方平鸭场 | 鸭 | 3000 | 11.1前关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 25 | 开发区 | 柳方雅鸡场 | 草鸡 | 4000 | 11.4关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 26 | 开发区 | 方应兵猪场 | 猪 | 424 | 11.4关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 27 | 开发区 | 张小水肉鸭场 | 肉鸭 | 9000 | 11.8关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 28 | 开发区 | 任国兴蛋鸭场 | 蛋鸭 | 4500 | 11.10关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 29 | 开发区 | 范哲双猪场 | 猪 | 259 | 11.11关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 30 | 开发区 | 朱信锋猪场 | 猪 | 133 | 11.11关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 31 | 开发区 | 袁有亮鸡场 | 肉鸡 | 5000 | 11.15关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 32 | 开发区 | 徐志明猪场 | 生猪 | 154 | 11.15关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 33 | 开发区 | 韩宏文禽场 | 肉鸭 | 8000 | 11.16关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 34 | 开发区 | 周永友鸡场 | 鸡 | 2000 | 11.19关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 35 | 开发区 | 柳宇斌猪场 | 猪 | 145 | 11.19关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 36 | 开发区 | 刘小平猪场 | 生猪 | 110 | 11.2关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 37 | 开发区 | 朱和满肉鸭场 | 肉鸭 | 3000 | 11.20关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 38 | 开发区 | 黄泽喜猪场 | 生猪 | 162 | 11.21关闭 | 街道上报和关停补偿协议 |
| 39 | 东屏 | 赵水金养殖场 | 肉鸭 | 7000 | 11.9关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 40 | 东屏 | 张福金鸭场 | 肉鸭 | 6000 | 11.9关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 41 | 东屏 | 黄立保温氏鸡户 | 肉鸡 | 5000 | 11.14关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 42 | 石湫 | 周礼成肉鹅户 | 肉鹅 | 400 | 10.31关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 43 | 石湫 | 张存宏猪场 | 生猪 | 60 | 11.11关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 44 | 石湫 | 刘小青肉鸭场 | 肉鸭 | 4000 | 11.11关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 45 | 石湫 | 王贤来肉鸭场 | 肉鸭 | 7800 | 11.15关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 46 | 石湫 | 熊克军肉鸭场 | 肉鸭 | 1600 | 11.15关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 47 | 石湫 | 郑根英猪场 | 生猪 | 137 | 11.17关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 48 | 石湫 | 罗爱金养禽场 | 家禽 | 710 | 11.19关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 49 | 洪蓝 | 秦福寿猪场 | 猪 | 240 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 50 | 洪蓝 | 张启本鸭场 | 肉鸭 | 3000 | 11.2关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 51 | 洪蓝 | 杨军鸭场 | 肉鸭 | 3000 | 11.10关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 52 | 洪蓝 | 汪元伦鸭场 | 肉鸭 | 2000 | 11.10关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 53 | 洪蓝 | 朱良堂鸭场 | 肉鸭 | 2000 | 11.11关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 54 | 洪蓝 | 陈小保猪场 | 生猪 | 60 | 11.11关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 55 | 洪蓝 | 张康云猪场 | 生猪 | 60 | 11.10关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 56 | 洪蓝 | 王小平鸭场 | 肉鸭 | 2000 | 11.9关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 57 | 洪蓝 | 俞太青鸡场 | 温氏鸡 | 20000 | 11.9关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 58 | 洪蓝 | 尹久生鸭场 | 肉鸭 | 8000 | 11.11关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 59 | 洪蓝 | 陈风明鸭场 | 肉鸭 | 2000 | 11.11关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 60 | 洪蓝 | 严德胜猪场 | 猪 | 60 | 11.14关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 61 | 洪蓝 | 林芳鸡场 | 草鸡 | 2000 | 11.14关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 62 | 洪蓝 | 严巧玲鸭场 | 肉鸭 | 4000 | 11.15关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 63 | 洪蓝 | 翟大成鸭场 | 肉鸭 | 5200 | 11.15关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 64 | 洪蓝 | 张映方鸭场 | 肉鸭 | 3000 | 11.15关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 65 | 洪蓝 | 黄金美猪场 | 羊、猪 | 70 、120 | 11.20关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 66 | 白马 | 陈步国肉鸭场 | 肉鸭 | 6000 | 11.9关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 67 | 白马 | 杭金狗肉鸭场 | 肉鸭 | 20000 | 11.10关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 68 | 白马 | 尤小平猪场 | 猪 | 50 | 11.12关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 69 | 白马 | 韦春林猪场 | 猪 | 300 | 11.18关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 70 | 白马 | 陈邦喜鸽场 | 鸽 | 5000 | 11.20关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 71 | 和凤 | 杨福头肉鸭场 | 肉鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 72 | 和凤 | 李帮财蛋鸭场 | 蛋鸭 | 3500 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 73 | 和凤 | 李似云鹅鸭场 | 鹅、鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 74 | 和凤 | 许正芳羊场 | 羊 | 24 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 75 | 和凤 | 俞锡义肉鸭场 | 肉鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 76 | 和凤 | 宋小林肉鸭场 | 肉鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 77 | 和凤 | 李宏樑肉鸭场 | 肉鸭 | 5600 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 78 | 和凤 | 刘四头蛋鸭场 | 蛋鸭 | 2800 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 79 | 和凤 | 曹桂生鹅鸭场 | 鹅、鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 80 | 和凤 | 杨来保蛋鸭场 | 蛋鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 81 | 和凤 | 朱洪喜鹅鸭场 | 鹅、鸭 | 5100 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 82 | 和凤 | 曹香水蛋鸭场 | 蛋鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 83 | 和凤 | 曹白水蛋鸭场 | 蛋鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 84 | 和凤 | 张彦顶肉鸭场 | 肉鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 85 | 和凤 | 俞太平蛋鸭场 | 蛋鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 86 | 和凤 | 曹良珍肉鸭场 | 肉鸭 | 3800 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 87 | 和凤 | 杨连生鹅鸭场1 | 鹅鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 88 | 和凤 | 杨桃福鹅鸭场 | 鹅鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 89 | 和凤 | 俞祚全蛋鸭场 | 蛋鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 90 | 和凤 | 张建亮肉鸭场 | 肉鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 91 | 和凤 | 张友义鹅鸭场 | 鹅鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 92 | 和凤 | 张友凤肉鸭场 | 肉鸭 | 4000 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 93 | 和凤 | 殷老保鹅鸭场 | 鹅鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 94 | 和凤 | 陈长生鹅场 | 商品鹅 | 1600 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 95 | 和凤 | 杨连生鹅鸭场2 | 鹅鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 96 | 和凤 | 沈明华猪场 | 猪 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 97 | 和凤 | 杨福头肉鸭场 | 蛋鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 98 | 和凤 | 刘四头蛋鸭场 | 蛋鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 99 | 和凤 | 夏黑头鹅鸭场 | 鹅鸭 | 0 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 100 | 和凤 | 高桃根鹅鸭场 | 鹅、鸭 | 11000 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 101 | 和凤 | 陈国忠猪场 | 猪 | 60 | 11.11关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 102 | 和凤 | 胡大顺猪场 | 生猪 | 50 | 11.20关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 103 | 晶桥 | 姜腊生养鸡场 | 蛋鸡 | 3000 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 104 | 晶桥 | 姜泉水养鸡场 | 蛋鸡 | 3000 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 105 | 晶桥 | 刘道武养鸭场 | 肉鸭 | 3000 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 106 | 晶桥 | 魏元林养鸭场 | 肉鸭 | 3500 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 107 | 晶桥 | 魏元敏养鸭场 | 肉鸭 | 3000 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 108 | 晶桥 | 俞锡义养鸭场 | 肉鸭 | 2500 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 109 | 晶桥 | 刘万道养鸭场 | 肉鸭 | 8000 | 11.1前关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |
| 110 | 晶桥 | 陶白林养猪场 | 猪 | 57 | 11.18关闭 | 镇上报和关停补偿协议 |

- 附表2  溧水区列入263行动整治的畜禽规模养殖场

| 序号 | 镇街 | 畜禽粪污处理利用情况 |  |  |  |  |  |  | 一场一策 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 养殖场（户）名称 | 详细地址 | 联系人 | 畜种 | 现存栏数（头、只） | 有/ 无堆粪场，是否正常使用 | 污水管网是/否健全，是否正常使用 |  | 有/无集粪（污水）池，粪便处理方式 |  | 有无沼气池，是否使用正常 | 病死畜禽处理方式 | 消毒设施和消毒工作执行情况 | 场区环境整洁情况 | 整改 | 关停 |
| 1 | 白马 | 南京英特生态农业有限公司 | 白马镇曹家桥八工区 | 臧令空 | 蛋鸡 | 150000 | 有/ 正常使用 | 是/ 正常使用 |  | 有/ 还田 |  | 有/ 正常使用 | 化制 | 2 次/ 周 | 良好 | √ |  |
| 2 | 白马 | 南京东顶畜禽有限公司 | 白马镇浮山村东顶 | 董兴河 | 蛋鸡 | 140000 | 整改中 | 整改中 |  | 有/ 还田 |  | 无 | 焚烧 | 2 次/ 周 | 一般 | √ |  |
| 3 | 白马 | 溧水区德义蛋鸡养殖场 | 白马镇上洋 | 张德义 | 蛋鸡 | 35000 | 有/ 正常使用 | 是/ 正常使用 |  | 有/ 还田 |  | 有/ 正常使用 | 深埋 | 1 次/ 周 | 一般 | √ |  |
| 4 | 白马 | 南京中策农业有限公司 | 白马镇大树下 | 张春凤 | 蛋鸡 | 20000 | 即将整改 | 不健全 |  | 有/ 还林 |  | 无 | 深埋 | 1 次/ 周 | 一般 | √ |  |
| 5 | 白马 | 溧水区李小香猪场 | 白马镇白马石头寨 | 李小香 | 生猪 | 200 | 有/ 正常使用 | 是/ 正常使用 |  | 有/ 还田 |  | 有/ 正常使用 | 深埋 | 2 次/ 周 | 良好 | √ |  |
| 6 | 东屏 | 南京绿康种猪有限公司 | 东屏镇爱民村戴家边 | 刘双龙 | 生猪 | 6500 | 无 | 是 |  | 有，沼气发电 |  | 有，正常使用 | 深埋 | 一般 | 一般 | √ |  |
| 7 | 东屏 | 东屏镇胜利生猪养殖场 | 东屏镇白鹿村白二组 | 方世宏 | 生猪 | 670 | 有/ 是 | 是 |  | 有，干清粪堆粪 |  | 有，正常使用 | 化制 | 一般 | 良好 | √ |  |
| 8 | 东屏 | 溧水区天伟蛋鸡养殖厂 | 东屏镇和平村茶场 | 王祥雷 | 蛋鸡 | 130000 | 有/ 是 | 是 |  | 有，干青粪堆粪 |  | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 | √ |  |
| 9 | 东屏 | 南京新概念农业科技有限公司 | 东屏镇和平村小夏家边 | 赖素满 | 肉鸡 | 20000 | 有/ 是 | 是 |  | 有，干清粪 |  | 无 | 深埋 | 良好 | 良好 | √ |  |
| 10 | 东屏 | 南京市溧水区军代养殖场 | 东屏镇丽山村上窑河 | 陈志军 | 蛋鸡 | 44000 | 有/ 是 | 是 |  | 有，干清粪 |  | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 | √ |  |
| 11 | 东屏 | 南京海盛畜牧有限公司 | 东屏镇徐溪村孙家边 | 孙鹏 | 蛋鸡 | 130000 | 有/ 是 | 是 |  | 有，干清粪 |  | 有，没正常使用 | 深埋 | 一般 | 一般 | √ |  |
| 12 | 和凤 | 溧水区刘建国蛋鸡场 | 和风镇毛公埠 | 刘建国 | 蛋鸡 | 40000 | 有 | 无 |  | 有 |  | 无 | 深埋 | 有 | 一般 |  | √ |

| 序号 | 镇街 | 畜禽粪污处理利用情况 |  |  |  |  |  |  | 一场一策 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 养殖场（户）名称 | 详细地址 | 联系人 | 畜种 | 现存栏数（头、只） | 有/ 无堆粪场，是否正常使用 | 污水管网是/否健全，是否正常使用 |  | 有/无集粪（污水）池，粪便处理方式 |  | 有无沼气池，是否使用正常 | 病死畜禽处理方式 | 消毒设施和消毒工作执行情况 | 场区环境整洁情况 | 整改 | 关停 |
| 13 | 和凤 | 溧水区赵庆云蛋鸡场 | 和风镇沈家山 | 赵庆云 | 蛋鸡 | 50000 | 有 | 有 |  | 有 |  | 无 | 化制 | 有 | 一般 | √ |  |
| 14 | 和凤 | 溧水区孔维申蛋鸡场 | 和风镇沈家山 | 孔维申 | 蛋鸡 | 18000 | 无 | 有 |  | 有 |  | 无 | 化制 | 有 | 一般 |  | √ |
| 15 | 和凤 | 溧水区耿小和蛋鸡场 | 和风镇张家 | 耿小和 | 蛋鸡 | 30000 | 有 | 有 |  | 有 |  | 无 | 化制 | 有 | 一般 | √ |  |
| 16 | 和凤 | 溧水区幸福猪场 | 和风镇孔镇 | 周新福 | 生猪 | 200 | 有 | 有 |  | 有 |  | 有 | 化制 | 有 | 一般 | √ |  |
| 17 | 和凤 | 溧水区沈光玉生猪养殖场 | 和风镇沈家山 | 沈光玉 | 生猪 | 400 | 有 | 有 |  | 有 |  | 无 | 化制 | 有 | 良 | √ |  |
| 18 | 和凤 | 溧水区吉祥生猪养殖场 | 和风镇吴村桥 | 陈功祥 | 生猪 | 460 | 有 | 有 |  | 有 |  | 有 | 化制 | 一般 | 一般 | √ |  |

| 序号 | 镇街 | 畜禽粪污处理利用情况 |  |  |  |  |  |  | 一场一策 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 养殖场（户）名称 | 详细地址 | 联系人 | 畜种 | 现存栏数（头、只） | 有/ 无堆粪场，是否正常使用 | 污水管网是/否健全，是否正常使用 |  | 有/无集粪（污水）池，粪便处理方式 |  | 有无沼气池，是否使用正常 | 病死畜禽处理方式 | 消毒设施和消毒工作执行情况 | 场区环境整洁情况 | 整改 | 关停 |
| 19 | 洪蓝 | 南京洪溪食品公司 | 洪蓝塘西村双尖 | 周金兰 | 生猪 | 1162 | 有堆粪场，正常使用 | 健全，正常使用 |  | 有集污水池，干清粪 |  | 无 | 化尸池 | 良好 | 较好 | √ |  |
| 20 | 洪蓝 | 溧水区卞之伦生猪养殖场 | 洪蓝陈卞村卞家 | 卞文晓 | 生猪 | 1058 | 有堆粪场，正常使用 | 不健全，不能正常使用 |  | 有集污水池，干清粪 |  | 有，不能正常使用 | 化尸池 | 一般 | 一般 |  | √ |
| 21 | 洪蓝 | 溧水区七一畜禽养殖场 | 洪蓝镇无想寺村石堆 | 卢贤玉 | 蛋鸡 | 155000 | 有堆粪场，正常使用 | 健全，正常使用 |  | 有集污水池，干清粪 |  | 有，正常使用 | 化尸池 | 良好 | 较好 | √ |  |
| 22 | 晶桥 | 南京天惠农牧有限公司 | 晶桥镇云鹤山虎山 | 李天喜 | 生猪 | 420 | 有，正常 | 有，正常 |  | 有 |  | 有 | 深埋 | 一般 | 一般 | √ |  |
| 23 | 晶桥 | 溧水区昌运生猪养殖场 | 晶桥镇枫香岭横山 | 陈广根 | 生猪 | 660 | 有，正常 | 有，正常 |  | 有 |  | 有 | 化制 | 一般 | 差 | √ |  |
| 24 | 晶桥 | 溧水段重强猪场 | 晶桥镇新桥新山里 | 段重强 | 生猪 | 280 | 有，正常 | 无 |  | 有 |  | 无 | 化制 | 一般 | 差 | √ |  |
| 25 | 晶桥 | 南京金大象农牧产业有限公司 | 晶桥镇杭村老吴家 | 黄再祥 | 生猪 | 2150 | 有，正常 | 有，正常 |  | 有 |  | 有 | 化制 | 较好 | 一般 |  | √ |
| 26 | 晶桥 | 溧水汤兴娣蛋鸡场 | 晶桥镇云鹤山汤村 | 汤兴娣 | 蛋鸡 | 12000 | 无 | 无 |  | 有 |  | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 | √ |  |
| 27 | 石湫 | 南京百大动物养殖有限公司 | 石湫镇九塘村曾家 | 宫慈富 | 生猪 | 423 | 有/是 | 是 |  | 有 |  | 无 | 化制 | 一般 | 差 |  | √ |
| 28 | 石湫 | 南京温氏家禽育种有限公司 | 石湫镇光明村锦华山 | 糜建设 | 肉鸡 | 135000 | 有/ 是 | 是 |  | 有 |  | 有/ 是 | 生物降解 | 较好 | 较好 | √ |  |
| 29 | 石湫 | 南京温氏畜禽有限公司 | 石湫镇社东工业区 | 严迎春 | 肉鸡 | 984000 | 有/ 是 | 是 |  | 有 |  | 无 | 生物降解 | 较好 | 较好 | √ |  |

- 附表3  溧水区未列入整治名单的畜禽规模养殖场清单

| 序号 | 畜禽粪污处理利用情况 |  |  |  |  |  |  | 建议措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 养殖场（户）名称 | 详细地址 | 联系人 | 畜种 | 现存栏数（头、只） | 有/无堆粪场，是否正常使用 | 污水管网是/否健全，是否正常使用 |  | 有/无集粪（污水）池，粪便处理方式 | 有无沼气池，是否使用正常 |  | 病死畜禽处理方式 | 消毒设施和消毒工作执行情况 | 场区环境整洁情况 | 整改 | 关停 |
| 1 | 章小保 | 开发区沙河 | 章小保 | 鸡 | 20000 | 无 | 无 |  | 集中收集 | 无 |  | 深埋 | 有 | 一般 |  | 已关停 |
| 2 | 华桥张 | 开发区华桥 | 张-- | 鸡 | 13000 | 无 | 无 |  | 集中收集 | 无 |  | 深埋 | 有 | 一般 |  | 已关停 |
| 3 | 吴晓中蛋鸭场 | 和凤毛公埠庙下村窑厂 | 吴晓中 | 蛋鸭 | 10000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 | 一般 | 一般 |  |  |
| 4 | 史火生猪场 | 和凤沙塘庵土山 | 史火生 | 生猪 | 200 | 有 | 有 |  | 有 | 无 |  | 深埋 | 一般 | 良 |  | √ |
| 5 | 魏元林肉鸭场 | 和凤沙塘庵魏家垅 | 魏元林 | 蛋鸭 | 14000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 | 一般 | 一般 |  | √ |
| 6 | 李明发蛋鸭场 | 和凤双牌石骆驼桥 | 李明发 | 蛋鸭 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 | 一般 | 一般 |  | √ |
| 7 | 刘宗啟羊鸭场 | 和凤双牌石骆驼桥 | 刘宗啟 | 蛋鸭 | 10000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 | 一般 | 一般 |  | √ |
| 8 | 万金华蛋鸭场 | 和凤孙家南圩黄家 | 万金华 | 蛋鸭 | 14000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 | 一般 | 一般 |  | √ |
| 9 | 王云保鹅场 | 吴村桥耿家 | 王云保 | 鹅 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 | 一般 | 一般 |  | √ |
| 10 | 赵长水蛋鸭场 | 骆山赵家 | 赵长水 | 蛋鸭 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 | 一般 | 一般 |  | √ |
| 11 | 杨小双猪场 | 枫香岭姜家 | 杨小双 | 猪 | 230 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 |  |  |  |  |
| 12 | 尤继军蛋鸭场 | 枫香岭尤家 | 尤继军 | 蛋鸭 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 |  |  |  |  |
| 13 | 潘守阳养鸭场 | 邰村马登山 | 潘守阳 | 蛋鸭 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 |  |  |  |  |
| 14 | 戴白生蛋鸭场 | 杭村戴思岗 | 戴白生 | 蛋鸭 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 |  |  |  |  |
| 15 | 赵家强蛋鸭场 | 杭村赵家棚子 | 赵家强 | 蛋鸭 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 |  |  |  |  |
| 16 | 尤传宝蛋鸭场 | 枫香岭 | 尤传宝 | 蛋鸭 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 |  |  |  |  |
| 17 | 杨书生养鸭场 | 枫香岭小官塘 | 杨树生 | 肉鸭 | 10000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 |  |  |  |  |
| 18 | 王正水养鸭场 | 新桥陈泉 | 王正水 | 肉鸭 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 |  |  |  |  |
| 19 | 孙仁保肉鸭场 | 云鹤山汤村 | 孙仁保 | 肉鸭 | 14000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 |  |  |  |  |
| 20 | 经永生肉鸭场 | 芝山经巷 | 经永生 | 肉鸭 | 10500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 |  |  |  |  |
| 21 | 陈云运蛋鸭场 | 杭村杨家棚子 | 陈云运 | 蛋鸭 | 26000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 深埋 |  |  |  |  |
| 22 | 武传国 | 浮山村东顶 | 武传国 | 羊 | 180 | 无 | 否 |  | 无 | 无 |  | 深埋 | 一周一次 | 一般 |  |  |
| 23 | 赵上英猪户 | 青峰何令坊 | 赵上英 | 猪 | 250 | 无 | 无 |  | 无、干清粪 | 无 |  | 深埋 | 无 | 极差 |  | √ |
| 24 | 徐长生蛋鸡 | 上港大赵 | 徐长生 | 蛋鸡 | 20000 | 无 | 无 |  | 无、干清粪 | 无 |  | 深埋 | 无 | 极差 |  | √ |
| 25 | 南京牧乐 | 蒲塘 | 陈培绕 | 蛋鸡 | 15000 | 有 | 有 |  | 有 | 有 |  | 化尸池 | 有 | 一般 | √ |  |
| 26 | 姚国军羊场 | 丁家甸 | 姚国军 | 湖羊 | 1000 | 有 | 有 |  | 有 | 有 |  | 化尸池 | 有 | 一般 | √ |  |
| 27 | 南京市溧水区青霞香椿园家庭农场 | 东屏镇和平村上店铺村 | 陈春霞 | 山羊 | 370 | 无 | 无 |  | 有，干清粪，还田 | 无 |  | 深埋 | 一般 | 一般 |  |  |
| 28 | 东屏镇绿源蛋鸡场 | 东屏镇白鹿村 | 张小兵 | 蛋鸡 | 11000 | 有/是 | 无 |  | 有，干清粪、湿粪 | 有，正常使用 |  | 深埋 | 一般 | 一般 |  |  |
| 29 | 张菊生 | 石湫.塘窦村.汤庄 | 张菊生 | 肉鸭 | 11000 | 无/否 | 否 |  | 无 | 无 |  | 深埋 | 一般 | 一般 |  |  |
| 30 | 九塘农业公司 | 石湫.九塘.李在凤 | 李春华 | 种鸽 | 10000 | 有/是 | 是 |  | 有 | 有/是 |  | 化制 | 较好 | 一般 |  |  |
| 31 | 横山羊场 | 石湫.横山.朱村 | 童永星 | 试验羊 | 510 | 有/是 | 是 |  | 有 | 无 |  | 化制 | 较好 | 较好 |  |  |

备注：按省环保厅、省农委2号公告标准：生猪存栏200头或年出栏500头以上，家禽存栏10000羽以上，肉牛存栏100头以上。

- 附表4  溧水区畜禽非规模场名单表

| 序号 | 镇街 | 畜禽粪污处理利用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 养殖场（户）名称 | 详细地址 | 联系人 | 畜种 | 现存栏数（头、只） | 有/无堆粪场，是否正常使用 | 污水管网是/否健全，是否正常使用 |  | 有/无集粪（污水）池，粪便处理方式 | 有无沼气池，是否使用正常 | 病死畜禽处理方式 | 消毒设施和消毒工作执行情况 | 场区环境整洁情况 |
| 1 | 白马 | 王本林 | 白龙北城 | 王本林 | 鸭 | 5500 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 2 | 白马 | 罗建头 | 浮山白马塘 | 罗建头 | 鸭 | 2800 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 3 | 白马 | 毛安生 | 朱家边 | 毛安生 | 鸭 | 2300 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 4 | 白马 | 陈华根 | 朱家边尹巷 | 陈华根 | 鹅 | 200 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 5 | 白马 | 杜爱军 | 白马杨塘 | 杜爱军 | 鸭 | 8000 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 6 | 白马 | 孙三根 | 浮山上聂村 | 孙三根 | 鸭 | 7000 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 7 | 白马 | 陈靖中 | 浮山二队 | 陈靖中 | 鸭 | 4000 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 8 | 白马 | 李武松 | 浮山.三队 | 李武松 | 鸭 | 3800 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 9 | 白马 | 贺建民 | 革新副业队 | 贺建民 | 鸭 | 3000 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 10 | 白马 | 孔大林 | 石头寨李巷 | 孔大林 | 鸭 | 3500 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 11 | 白马 | 曹和生 | 曹家桥 | 曹和生 | 鸭 | 4000 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 12 | 白马 | 袁树林 | 石头寨 | 袁树林 | 猪 | 110 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一周一次 | 一般 |
| 13 | 白马 | 张明保 | 白马桃花村 | 张明保 | 猪 | 30 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一周一次 | 一般 |
| 14 | 白马 | 剪津清 | 白马街头 | 剪津清 | 猪 | 19 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一周一次 | 一般 |
| 15 | 白马 | 汤太忠 | 白龙红咀 | 汤太忠 | 猪 | 57 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一周一次 | 一般 |
| 16 | 白马 | 汤太华 | 白龙红咀 | 汤太华 | 猪 | 57 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一周一次 | 差 |
| 17 | 白马 | 方丁保 | 白龙西方村 | 方丁保 | 猪 | 52 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一周一次 | 差 |
| 18 | 白马 | 方玉金 | 白龙西方村 | 方玉金 | 猪 | 18 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一周一次 | 一般 |
| 19 | 白马 | 马存林 | 朱家边六角塘 | 马存林 | 猪 | 15 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一周一次 | 一般 |
| 20 | 白马 | 陈毅海 | 革新石家边 | 陈毅海 | 猪 | 20 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一周一次 | 一般 |
| 21 | 白马 | 徐爱荣 | 石头寨毕家山 | 徐爱荣 | 羊 | 20 | 无 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一周一次 | 一般 |
| 22 | 东屏 | 黄洪乾蛋鸡场 | 东屏镇丽山村上窑河 | 黄洪乾 | 蛋鸡 | 5000 | 有/ 是 | 无 |  | 有，干清粪 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 23 | 东屏 | 孔德全鸡场 | 东屏镇金湖村经家边 | 孔德全 | 肉鸡 | 3300 | 无 | 无 |  | 还田 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 24 | 东屏 | 梁顺义猪场 | 东屏镇定湖 丰安 | 梁顺义 | 生猪 | 50 | 无 | 无 |  | 还田 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |
| 25 | 东屏 | 南京中凯苗木 | 东屏镇白鹿高塘三队 |  | 山羊 | 56 | 无 | 无 |  | 还田 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 26 | 东屏 | 谢传杰鸡场 | 白鹿岗胜利组 | 谢传杰 | 肉鸡 | 3000 | 无 | 无 |  | 还田 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |
| 27 | 东屏 | 张映巧猪场 | 爱民后林 | 张映巧 | 生猪 | 64 | 无 | 无 |  | 有，干清粪 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |
| 28 | 东屏 | 杨礼和养殖户 | 金湖仕庄 | 杨礼和 | 山羊 | 50 | 无 | 无 |  | 还田 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |
| 29 | 和凤 | 张爱霖 | 孔镇前胡林场 | 张爱霖 | 蛋鸡 | 450 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 30 | 和凤 | 张登敬 | 孔镇汗泽里 | 张登敬 | 蛋鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 31 | 和凤 | 张竹伢 | 孔镇汗泽里 | 张竹伢 | 鸡 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 32 | 和凤 | 魏秋保 | 孔镇后胡村 | 魏秋保 | 生猪 | 100 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 33 | 和凤 | 胡火根 | 孔镇前胡 | 胡火根 | 生猪 | 58 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 34 | 和凤 | 计巧平 | 孔镇前胡 | 计巧平 | 鹅鸭 | 5600 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 35 | 和凤 | 殷六顺 | 孔镇殷砖村 | 殷六顺 | 肉鸭 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 36 | 和凤 | 俞巧生鹅鸭场 | 骆山后西瑶 | 俞巧生 | 鹅鸭 | 8000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 37 | 和凤 | 杨来保蛋鸭场 | 骆山黄家冲 | 杨来保 | 蛋鸭 | 2500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 38 | 和凤 | 顾福娣蛋鸭场 | 骆山山南 | 顾福娣 | 蛋鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 39 | 和凤 | 张彦顶蛋鸭场 | 骆山山南西边 | 张彦顶 | 蛋鸭 | 2600 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 40 | 和凤 | 陈兵龙鹅鸭场 | 骆山西松 | 陈兵龙 | 肉鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 41 | 和凤 | 陈兵龙鹅鸭场 | 骆山西松 | 陈兵龙 | 鹅 | 1600 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 42 | 和凤 | 江继才蛋鸭场 | 骆山赵家 | 江继才 | 蛋鸭 | 7000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 43 | 和凤 | 应德良蛋鸭场 | 骆山赵家 | 应德良 | 蛋鸭 | 2000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 44 | 和凤 | 赵小锁蛋鸭场 | 骆山赵家 | 赵小锁 | 蛋鸭 | 8000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 45 | 和凤 | 孔令福肉鸭场 | 毛公埠 | 孔令福 | 肉鸭 | 1800 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 46 | 和凤 | 虞兰美鹅场 | 毛公埠 | 虞兰美 | 鹅 | 1350 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 47 | 和凤 | 方加水鹅鸭场 | 毛公埠陈家 | 方加水 | 肉鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 差 |
| 48 | 和凤 | 方加水鹅鸭场 | 毛公埠陈家 | 方加水 | 鹅 | 1500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 差 |
| 49 | 和凤 | 张建亮鹅场 | 毛公埠丁村余家 | 张建亮 | 鹅 | 6500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 50 | 和凤 | 刘建国蛋鸡场 | 毛公埠后加 | 刘建国 | 蛋鸡 | 1800 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 51 | 和凤 | 惠正平鹅场 | 毛公埠金塘圩 | 惠正平 | 鹅 | 1350 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 52 | 和凤 | 孔祥宝肉鹅场 | 毛公埠孔家村 | 孔祥宝 | 鹅 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 53 | 和凤 | 王平美鹅场 | 毛公埠孔家村 | 王平美 | 鹅 | 1900 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 54 | 和凤 | 孔新财鹅场 | 毛公埠老虎山 | 孔新财 | 鹅 | 1500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 55 | 和凤 | 俞小头鹅场 | 毛公埠前西桥 | 俞小头 | 鹅 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 56 | 和凤 | 孙方清肉鸭场 | 沙塘庵大沟圩 | 孙方清 | 肉鸭 | 5300 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 57 | 和凤 | 俞同柱肉鸭场 | 沙塘庵大沟圩 | 俞同柱 | 肉鸭 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 58 | 和凤 | 俞锡忠肉鸭场 | 沙塘庵大沟圩 | 俞锡忠 | 肉鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 59 | 和凤 | 俞海生肉鸭场 | 沙塘庵甘家园 | 俞海生 | 肉鸭 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 60 | 和凤 | 孙照生蛋鸭场 | 沙塘庵龙王庙 | 孙照生 | 蛋鸭 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 61 | 和凤 | 孔春年肉鹅场 | 沙塘庵三叶园林 | 孔春年 | 鹅 | 2000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 62 | 和凤 | 王春元肉鸭场 | 沙塘庵三叶园林 | 王春元 | 肉鸭 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 63 | 和凤 | 王金生肉鸭场 | 沙塘庵三叶园林 | 王金生 | 肉鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 64 | 和凤 | 王景红肉鸭场 | 沙塘庵三叶园林 | 王景红 | 肉鸭 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 65 | 和凤 | 王珍斌肉鸭场 | 沙塘庵三叶园林 | 王珍斌 | 肉鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 66 | 和凤 | 陈门高肉鸭场 | 沙塘庵山东边 | 陈门高 | 肉鸭 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 67 | 和凤 | 江继才蛋鸭场 | 沙塘庵山东边 | 江继才 | 蛋鸭 | 8000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 68 | 和凤 | 刘腊保肉鸭场 | 沙塘庵山东边 | 刘腊保 | 肉鸭 | 2000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 69 | 和凤 | 刘小扣肉鸭场 | 沙塘庵山东边 | 刘小扣 | 肉鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 70 | 和凤 | 俞克华肉鸭场 | 沙塘庵山东边 | 俞克华 | 肉鸭 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 71 | 和凤 | 俞生头肉鸭场 | 沙塘庵山东边 | 俞生头 | 肉鸭 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 72 | 和凤 | 俞锡保肉鸭场 | 沙塘庵山东边 | 俞锡保 | 肉鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 73 | 和凤 | 俞锡堂肉鸭场 | 沙塘庵山东边 | 俞锡堂 | 肉鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 74 | 和凤 | 俞真福肉鸭场 | 沙塘庵山东边 | 俞真福 | 肉鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 75 | 和凤 | 俞老头肉鸭场 | 沙塘庵山西边 | 俞老头 | 肉鸭 | 7000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 76 | 和凤 | 俞小春肉鸭场 | 沙塘庵山西边 | 俞小春 | 肉鸭 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 77 | 和凤 | 孙传荣蛋鸡场 | 沙塘庵土山 | 孙传荣 | 蛋鸡 | 2000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 78 | 和凤 | 魏宏顺肉鸭场 | 沙塘庵土山 | 魏宏顺 | 肉鸭 | 2200 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 79 | 和凤 | 邢洪青鹅场 | 沙塘庵土山 | 邢洪青 | 鹅 | 2100 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 80 | 和凤 | 邢洪青鸭场 | 沙塘庵土山 | 邢洪青 | 肉鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 81 | 和凤 | 叶香头鸭场 | 沙塘庵土山 | 叶香头 | 肉鸭 | 2800 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 82 | 和凤 | 俞元水肉鸭场 | 沙塘庵土山 | 俞元水 | 肉鸭 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 83 | 和凤 | 陈小金肉鸭场 | 沙塘庵土山 | 陈小金 | 肉鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 84 | 和凤 | 王白根肉鸭场 | 沙塘庵王家庙 | 王白根 | 肉鸭 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 85 | 和凤 | 王济良肉鸭场 | 沙塘庵王家庙 | 王济良 | 肉鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 86 | 和凤 | 王景荣鸭场 | 沙塘庵王家庙 | 王景荣 | 肉鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 87 | 和凤 | 朱良福肉鸭场 | 沙塘庵王家庙 | 朱良福 | 肉鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 88 | 和凤 | 路白金肉鸭场 | 沙塘庵魏家垅 | 路白金 | 肉鸭 | 2000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 89 | 和凤 | 路友进肉鸭场 | 沙塘庵魏家垅 | 路友进 | 肉鸭 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 90 | 和凤 | 魏宏连肉鸭场 | 沙塘庵魏家垅 | 魏红连 | 肉鸭 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 91 | 和凤 | 魏木生肉鸭场 | 沙塘庵魏家垅 | 魏木生 | 肉鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 92 | 和凤 | 魏元信肉鸭场 | 沙塘庵魏家垅 | 魏元信 | 肉鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 93 | 和凤 | 魏云头肉鸭场 | 沙塘庵魏家垅 | 魏云头 | 肉鸭 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 94 | 和凤 | 魏照生肉鸭场 | 沙塘庵魏家垅 | 魏照生 | 肉鸭 | 7000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 95 | 和凤 | 杨先明肉鸭场 | 沙塘庵魏家垅 | 杨先明 | 肉鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 96 | 和凤 | 俞祚福鸭场 | 沙塘庵仙郎桥水库 | 俞祚福 | 肉鸭 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 97 | 和凤 | 杨荣生肉鸭场 | 沙塘庵魏家垅 | 杨荣生 | 肉鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 98 | 和凤 | 刘学华鹅场 | 沈家山 | 刘学华 | 鹅 | 2000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 99 | 和凤 | 刘玉火鹅场 | 沈家山 | 刘玉火 | 鹅 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 100 | 和凤 | 罗付伢养殖场 | 沈家山 | 罗付伢 |  | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 101 | 和凤 | 罗和木鹅场 | 沈家山 | 罗和木 | 鹅 | 1800 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 102 | 和凤 | 俞顺保蛋鸭场 | 沈家山 | 俞顺保 | 蛋鸭 | 3500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 103 | 和凤 | 曹承义鸭场 | 沈家山曹家 | 曹承义 | 肉鸭 | 7000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 104 | 和凤 | 罗炳荣鹅场 | 沈家山灌山头 | 礼拜日 | 鹅 | 1800 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 105 | 和凤 | 曹大双鹅鸭场 | 沈家山阙家村 | 曹大双 | 鹅 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 差 |
| 106 | 和凤 | 曹大双鹅鸭场 | 沈家山阙家村 | 曹大双 | 蛋鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 差 |
| 107 | 和凤 | 曹新民蛋鸭场 | 沈家山阙家村 | 曹新民 | 蛋鸭 | 3500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 108 | 和凤 | 李玉寿养殖场 | 沈家山阙家村 | 李玉寿 |  | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 109 | 和凤 | 俞小芳养殖场 | 沈家山阙家村 | 俞小芳 |  | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 110 | 和凤 | 沈怀云生猪场 | 沈家山沈家 | 沈怀云 | 生猪 | 160 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 111 | 和凤 | 倪四头鹅场 | 沈家山俞家林 | 倪四头 | 鹅 | 1300 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 差 |
| 112 | 和凤 | 许木生猪场 | 双牌石船桥村 | 许木生 | 生猪 | 35 | 无 | 有 |  | 有 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 113 | 和凤 | 黄德华蛋鸭场 | 双牌石东堡村 | 黄德华 | 蛋鸭 | 9300 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 114 | 和凤 | 刘象明猪场 | 双牌石骆驼桥 | 刘象明 | 生猪 | 27 | 无 | 无 |  | 有 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 115 | 和凤 | 刘宗啟羊鸭场 | 双牌石骆驼桥 | 刘宗啟 | 羊 | 45 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 116 | 和凤 | 王爱明猪场 | 双牌石骆驼桥 | 王爱明 | 生猪 | 13 | 有 | 无 |  | 有 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 117 | 和凤 | 施红建鸡场 | 双牌石施家 | 施红建 | 蛋鸡 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 118 | 和凤 | 施红全蛋鸡场 | 双牌石施家 | 施红全 | 蛋鸡 | 1500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 119 | 和凤 | 施来顺猪场 | 双牌石施家 | 施来顺 | 生猪 | 80 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 差 |
| 120 | 和凤 | 施正保猪场 | 双牌石施家 | 施正保 | 生猪 | 35 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 差 |
| 121 | 和凤 | 孔连海肉鹅场 | 双牌石唐邵村 | 孔连海 | 鹅 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 122 | 和凤 | 刘晓林蛋鸡场 | 双牌石戏墩 | 刘晓林 | 蛋鸡 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良 |
| 123 | 和凤 | 王昌双猪场 | 双牌石走头村 | 王昌双 | 生猪 | 4 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 124 | 和凤 | 吴爱凤蛋鸭场 | 孙家南堡张家河 | 吴爱凤 | 蛋鸭 | 6500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 125 | 和凤 | 吴定生蛋鸭场 | 孙家南堡张家河 | 吴定生 | 蛋鸭 | 7500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 126 | 和凤 | 周国定蛋鸭场 | 孙家南堡张家河 | 周国定 | 蛋鸭 | 8000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 127 | 和凤 | 魏红头蛋鸭场 | 孙家南圩 | 魏红头 | 蛋鸭 | 9500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 128 | 和凤 | 魏宏东蛋鸭场 | 孙家南圩 | 魏宏东 | 蛋鸭 | 7000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 129 | 和凤 | 魏红彪蛋鸭场 | 孙家南圩黄家 | 魏红彪 | 蛋鸭 | 8000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 130 | 和凤 | 张存华猪场 | 乌飞塘 | 张存华 | 生猪 | 25 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 差 |
| 131 | 和凤 | 张生华鹅场 | 乌飞塘贾张村 | 张生华 | 鹅 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 差 |
| 132 | 和凤 | 徐孝红猪场 | 乌飞塘沙岗路 | 徐孝红 | 生猪 | 13 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 133 | 和凤 | 胡老七鹅场 | 乌飞塘小朱村 | 胡老七 | 鹅 | 1500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 134 | 和凤 | 陈传香肉鸭场 | 吴村桥陈谷村 | 陈传香 | 肉鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 135 | 和凤 | 陈林生鸡场 | 吴村桥陈谷村 | 陈林生 | 鸡 | 3500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 136 | 和凤 | 李保金猪场 | 吴村桥大王埂 | 李保金 | 生猪 | 27 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 137 | 和凤 | 吕根林蛋鸭场 | 吴村桥大王埂 | 吕根林 | 蛋鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 138 | 和凤 | 吕兆林肉鸭场 | 吴村桥大王埂 | 吕兆林 | 肉鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 139 | 和凤 | 王白保蛋鸭场 | 吴村桥耿家 | 王白保 | 蛋鸭 | 1700 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 140 | 和凤 | 夏新伢鹅场 | 吴村桥林场 | 夏新伢 | 鹅 | 2500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 141 | 和凤 | 史庆良鸭场 | 吴村桥南史村 | 史庆良 | 肉鸭 | 2500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 142 | 和凤 | 史庆满鸭场 | 吴村桥南史村 | 史庆满 | 肉鸭 | 4500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 143 | 和凤 | 史庆有养殖场 | 吴村桥南史村 | 史庆有 | 鹅 | 1200 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 144 | 和凤 | 史庆有养殖场 | 吴村桥南史村 | 史庆有 | 生猪 | 24 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 145 | 和凤 | 史水和鸭场 | 吴村桥南史村 | 史水和 | 肉鸭 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 146 | 和凤 | 杨水根鹅场 | 吴村桥新庄 | 杨水根 | 鹅 | 1500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 147 | 和凤 | 冯大榜肉鸭场 | 吴村桥周王村 | 冯大榜 | 肉鸭 | 6600 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 148 | 和凤 | 曹友国肉鸭场 | 吴村桥庄家边 | 曹友国 | 肉鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 149 | 和凤 | 姚清华猪场 | 吴村桥庄家边 | 姚清华 | 肉鸭 | 14 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 150 | 和凤 | 邢三头蛋鸭场 | 中杨邢家村西 | 邢三头 | 蛋鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 151 | 和凤 | 邢四保蛋鸭场 | 中杨邢家村西 | 邢四保 | 蛋鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 152 | 和凤 | 邢志保蛋鸭场 | 中杨邢家村西 | 邢志保 | 蛋鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 153 | 和凤 | 张长华蛋鸭场 | 中杨周家村边 | 张长华 | 蛋鸭 | 7800 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 154 | 和凤 | 张长华蛋鸡场 | 中杨周家村边 | 张长华 | 蛋鸡 | 2200 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 155 | 洪蓝 | 赵必江 | 新庄 | 赵必江 | 温氏鸡 | 28000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 156 | 洪蓝 | 张会龙 | 新庄 | 张会龙 | 温氏鸡 | 24000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 157 | 洪蓝 | 张嘉鑫 | 新庄 | 张嘉鑫 | 温氏鸡 | 24000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 158 | 洪蓝 | 王昌海 | 新庄 | 王昌海 | 温氏鸡 | 24000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 159 | 洪蓝 | 王红生 | 新庄 | 王红生 | 温氏鸡 | 24000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 160 | 洪蓝 | 张传胜 | 新庄 | 张传胜 | 温氏鸡 | 24000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 161 | 洪蓝 | 梁灿忠 | 方家甸 | 梁灿忠 | 温氏鸡 | 42000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 162 | 洪蓝 | 梁书红 | 方家甸 | 梁书红 | 温氏鸡 | 24000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 163 | 洪蓝 | 亓培青 | 方家甸 | 亓培青 | 温氏鸡 | 24000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 164 | 洪蓝 | 谷士宏 | 方家甸 | 谷士宏 | 温氏鸡 | 42000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 165 | 洪蓝 | 王殿全 | 新庄 | 王殿全 | 温氏鸡 | 35000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 166 | 洪蓝 | 屠帮虎 | 新庄 | 屠帮虎 | 温氏鸡 | 35000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 167 | 洪蓝 | 王龙金 | 丁家甸 | 王龙金 | 温氏鸡 | 24000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 168 | 洪蓝 | 王六生 | 圩壒头 | 王六生 | 温氏鸡 | 25000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 169 | 洪蓝 | 张正保 | 何林坊 | 张正保 | 温氏鸡 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 170 | 洪蓝 | 顾正琴 | 何林坊 | 顾正琴 | 温氏鸡 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 171 | 洪蓝 | 赵启浩 | 何林坊 | 赵启浩 | 温氏鸡 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 172 | 洪蓝 | 吴秋香 | 塘西黄家庄 | 吴秋香 | 温氏鸡 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 173 | 洪蓝 | 路冬梅 | 塘西黄家庄 | 路冬梅 | 温氏鸡 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 174 | 洪蓝 | 曾照云 | 塘西 | 曾照云 | 温氏鸡 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 175 | 洪蓝 | 邱义宝 | 塘西 | 邱义宝 | 温氏鸡 | 35000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 176 | 洪蓝 | 王六生 | 塘西 | 王六生 | 温氏鸡 | 25000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 177 | 洪蓝 | 张义宽 | 塘西石家甸 | 张义宽 | 温氏鸡 | 20000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 178 | 洪蓝 | 邱防震 | 塘西石家甸 | 邱防震 | 温氏鸡 | 22000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 179 | 洪蓝 | 俞太和 | 塘西仓口 | 俞太和 | 温氏鸡 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 180 | 洪蓝 | 陈福军 | 蒲塘下仓头 | 陈福军 | 温氏鸡 | 23000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 181 | 洪蓝 | 刘友虎 | 蒲塘下仓头 | 刘友虎 | 温氏鸡 | 20000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 182 | 洪蓝 | 周成萍 | 蒲塘下仓头 | 周成萍 | 温氏鸡 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 183 | 洪蓝 | 赵文君 | 蒲塘下仓头 | 赵文君 | 温氏鸡 | 12000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 184 | 洪蓝 | 周付中 | 蒲塘下仓头 | 周付中 | 温氏鸡 | 10000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 185 | 洪蓝 | 黄光明 | 蒲塘下仓头 | 黄光明 | 温氏鸡 | 10000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 186 | 洪蓝 | 刘友龙 | 蒲塘汤村 | 刘友龙 | 温氏鸡 | 40000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 187 | 洪蓝 | 卞之鹤 | 蒲塘汤村 | 卞之鹤 | 温氏鸡 | 40000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 188 | 洪蓝 | 任元伦 | 上港大赵 | 任元伦 | 草蛋鸡 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 189 | 洪蓝 | 徐敦鹏猪户 | 青峰何令坊 | 徐敦鹏 | 猪 | 85 | 无 | 无 |  | 无、干清粪 | 无 | 深埋 | 无 | 差 |
| 190 | 洪蓝 | 管荣明猪户 | 青峰新庄 | 管荣明 | 猪 | 40 | 无 | 无 |  | 无、干清粪 | 无 | 深埋 | 无 | 极差 |
| 191 | 洪蓝 | 潘家全猪户 | 青峰新庄 | 潘家全 | 猪 | 100 | 无 | 无 |  | 无、干清粪 | 无 | 深埋 | 无 | 极差 |
| 192 | 洪蓝 | 赵上英猪户 | 青峰何令坊 | 赵上英 | 猪 | 250 | 无 | 无 |  | 无、干清粪 | 无 | 深埋 | 无 | 极差 |
| 193 | 洪蓝 | 朱龙涛猪户 | 上港大赵 | 朱龙涛 | 猪 | 50 | 无 | 无 |  | 无、干清粪 | 无 | 深埋 | 无 | 差 |
| 194 | 洪蓝 | 周根宝猪户 | 傅家边盛村 | 周根宝 | 猪 | 7 | 无 | 无 |  | 无、干清粪 | 无 | 深埋 | 无 | 差 |
| 195 | 洪蓝 | 黄金美猪户 | 无想寺 | 黄金美 | 猪 | 12 | 无 | 无 |  | 无、干清粪 | 无 | 深埋 | 无 | 差 |
| 196 | 洪蓝 | 芮建南猪户 | 塘西仓口 | 芮建南 | 猪 | 100 | 无 | 无 |  | 无、干清粪 | 无 | 深埋 | 无 | 差 |
| 197 | 洪蓝 | 张友华羊户 | 上港 | 张友华 | 羊 | 120 | 无 | 无 |  | 无、干清粪 | 无 | 深埋 | 无 |  |
| 198 | 洪蓝 | 朱正富羊户 |  |  | 山羊 | 18 | 无 | 无 |  | 无、干清粪 | 无 | 深埋 | 无 | 极差 |
| 199 | 洪蓝 | 向小军 | 青锋 | 向小军 | 天鹅 | 1000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 200 | 洪蓝 | 王和生 | 圩壒头 | 王和生 | 肉鸭 | 2100 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 201 | 洪蓝 | 徐家白 | 青圩 | 徐家白 | 肉鸭 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 202 | 洪蓝 | 丁敬秋 | 丁家甸 | 丁敬秋 | 温氏鸡 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 203 | 洪蓝 | 黄地根 | 黄家庄 | 黄地根 | 肉鸭 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 204 | 洪蓝 | 黄善务 | 黄家庄 | 黄善务 | 肉鸭 | 3200 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 205 | 洪蓝 | 黄三伢 | 黄家庄 | 黄三伢 | 肉鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 206 | 洪蓝 | 黄红卫 | 黄家庄 | 黄红卫 | 肉鸭 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 207 | 洪蓝 | 黄老虎 | 黄家庄 | 黄老虎 | 肉鸭 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 208 | 洪蓝 | 黄兔子 | 黄家庄 | 黄兔子 | 肉鸭 | 3200 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 209 | 洪蓝 | 张映方 | 黄家庄马塘坝 | 张映方 | 肉鸭 | 2500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 210 | 洪蓝 | 黄家宝 | 黄家庄 | 黄家宝 | 肉鸭 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 211 | 洪蓝 | 黄白生 | 黄家庄 | 黄白生 | 肉鸭 | 2000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 212 | 洪蓝 | 谢可林 | 谢东 | 谢可林 | 肉鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 213 | 洪蓝 | 黄龙龙 | 黄家庄 | 黄龙龙 | 肉鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 214 | 洪蓝 | 赵上相 | 塘西 | 赵上相 | 肉鸭 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 215 | 洪蓝 | 黄小红 | 黄家庄 | 黄小红 | 肉鸭 | 2600 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 216 | 洪蓝 | 甘培联 | 塘西 | 甘培联 | 肉鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 217 | 洪蓝 | 黄根宝 | 塘西黄家庄 | 黄根宝 | 肉鸭 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 218 | 洪蓝 | 严木生 | 塘西刘山岗 | 严木生 | 肉鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 219 | 洪蓝 | 黄善通 | 塘西黄家庄 | 黄善通 | 肉鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 220 | 洪蓝 | 杭卫保 | 塘西石家甸 | 杭卫保 | 肉鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 221 | 洪蓝 | 王行宝 | 塘西石家甸 | 王行宝 | 肉鸭 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 222 | 洪蓝 | 张永生 | 塘西黄家庄 | 张永生 | 肉鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 223 | 洪蓝 | 陆传国 | 塘西黄家庄 | 陆传国 | 肉鸭 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 224 | 洪蓝 | 王富根 | 塘西石家甸 | 王富根 | 肉鸭 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 225 | 洪蓝 | 邱玉英 | 塘西刘山岗 | 邱玉英 | 蛋鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 226 | 洪蓝 | 翟大成 | 天生桥前赵 | 翟大成 | 肉鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 227 | 洪蓝 | 林芳 | 蒲塘冯村 | 林芳 | 草蛋鸡 | 7000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 228 | 洪蓝 | 张小兵 | 上港大赵 | 张小兵 | 鸡 | 1300 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 无 | 一般 |
| 229 | 晶桥 | 杨江湖猪场 | 邰村南边山 | 杨江湖 | 猪 | 48 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 230 | 晶桥 | 周时鑫猪场 | 邰村荷塘 | 周时鑫 | 猪 | 40 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 231 | 晶桥 | 陶厚禄蛋鸡场 | 邰村荷塘 | 陶厚禄 | 蛋鸡 | 2500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 232 | 晶桥 | 徒功荣蛋鸭场 | 邰村荷塘 | 徒功荣 | 蛋鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 233 | 晶桥 | 陶小春肉鸭场 | 邰村荷塘 | 陶小春 | 肉鸭 | 8500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 234 | 晶桥 | 徒功劳肉鸭场 | 邰村徒家 | 徒功劳 | 肉鸭 | 2000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 235 | 晶桥 | 张年木蛋鸭场 | 仙坛旋风山 | 张年木 |  |  |  |  |  |  |  | 深埋 |  |  |
| 236 | 晶桥 | 芮福兰养猪户 | 芝山周家边 | 芮福兰 | 生猪 | 62 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 237 | 晶桥 | 李其祥养猪场 | 云鹤山虎山 | 李其祥 | 生猪 | 60 | 有，正常 | 健全，正常 |  | 有 | 无 | 深埋 |  |  |
| 238 | 晶桥 | 陶息英养猪场 | 仙桃旋风山 | 陶息英 | 生猪 | 74 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 239 | 晶桥 | 凌志阳养鸡场 | 邰村马登山 | 凌志阳 | 蛋鸡 | 1900 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 240 | 晶桥 | 居锁娣养鸭场 | 仙坛 | 居锁娣 | 肉鸭 | 9000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 241 | 晶桥 | 孔来金养鸡场 | 杭村 | 孔来金 | 肉鸡 | 4500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 242 | 晶桥 | 汤昌华蛋鸭场 | 云鹤山汤村 | 汤昌华 | 蛋鸭 | 7000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 243 | 晶桥 | 戴祖明蛋鸭场 | 杭村戴思岗 | 戴祖明 | 蛋鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 244 | 晶桥 | 戴祖福蛋鸭场 | 杭村戴思岗 | 戴祖福 | 蛋鸭 | 3500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 245 | 晶桥 | 徒金福肉鸭场 | 邰村徒家 | 徒金福 | 肉鸭 | 4500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 246 | 晶桥 | 俞福水肉鸭场 | 邰村魏家 | 俞福水 | 肉鸭 | 9000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 247 | 晶桥 | 陈向宝蛋鸭场 | 邰村荷塘 | 陈向宝 | 蛋鸭 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 248 | 晶桥 | 陈维春肉鸭场 | 枫香岭里家山 | 陈维春 | 肉鸭 | 4500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 249 | 晶桥 | 张孝楠养猪场 | 枫香岭东庄头 | 张孝楠 | 生猪 | 160 | 有，正常 | 有，正常 |  | 有 | 无 | 深埋 |  |  |
| 250 | 晶桥 | 周晨养鸡场 | 芝山周家边 | 周晨 | 蛋鸡 | 2000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 251 | 晶桥 | 殷黎明养鸡场 | 芮家石山下 | 殷黎明 | 蛋鸡 | 3000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 252 | 晶桥 | 戴富海猪场 | 杭村戴西岗 | 戴富海 | 生猪 | 50 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 253 | 晶桥 | 汤白金蛋鸭场 | 云鹤山汤村 | 汤白金 | 蛋鸭 | 8000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 254 | 晶桥 | 邢华林蛋鸭场 | 云鹤山汤村 | 邢华林 | 蛋鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 255 | 晶桥 | 邢爱玲蛋鸭场 | 云鹤山汪家棚子 | 邢爱玲 | 蛋鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 256 | 晶桥 | 汤老伢蛋鸭场 | 云鹤山汤村 | 汤老伢 | 蛋鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 257 | 晶桥 | 汤新保蛋鸭场 | 云鹤山虎山 | 汤新保 | 蛋鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 258 | 晶桥 | 汤兴武蛋鸭场 | 云鹤山施家棚子 | 汤兴武 | 蛋鸭 | 4500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 259 | 晶桥 | 赵国新蛋鸭场 | 云鹤山 | 赵国新 | 蛋鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 260 | 晶桥 | 赵建明蛋鸭场 | 云鹤山藕塘 | 赵建明 | 蛋鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 261 | 晶桥 | 赵来宝鹅场 | 云鹤山江村 | 赵来宝 | 肉鹅 | 2500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 262 | 晶桥 | 赵建平蛋鸭场 | 云鹤山汤村 | 赵建平 | 蛋鸭 | 9000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 263 | 晶桥 | 汪德保肉鸭场 | 云鹤山汤村 | 汪德保 | 肉鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 264 | 晶桥 | 吴兴顺肉鸭场 | 云鹤山吴家棚子 | 吴兴顺 | 肉鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 265 | 晶桥 | 杜建海肉鸭场 | 云鹤山施家棚子 | 杜建海 | 肉鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 266 | 晶桥 | 赵小刚肉鸭场 | 云鹤山 | 赵小刚 | 肉鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 267 | 晶桥 | 李金付肉鸭场 | 芝山稻上岗 | 李金付 | 肉鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 268 | 晶桥 | 周时星肉鸭场 | 芝山周家边 | 周时星 | 肉鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 269 | 晶桥 | 周保金肉鸭场 | 芝山周家边 | 周保金 | 肉鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 270 | 晶桥 | 付三秋肉鸭场 | 芝山周家边 | 付三秋 | 肉鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 271 | 晶桥 | 芮金文肉鸭场 | 芝山 | 芮金文 | 肉鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 272 | 晶桥 | 陶安桂肉鸭场 | 芝山 | 陶安桂 | 肉鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 273 | 晶桥 | 陈建荣肉鸭场 | 芝山 | 陈建荣 | 肉鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 274 | 晶桥 | 李良青肉鸭场 | 芝山 | 李良青 | 肉鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 275 | 晶桥 | 芮保金肉鸭场 | 芝山曹庄 | 芮保金 | 肉鸭 | 6600 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 276 | 晶桥 | 芮红福肉鸭场 | 芝山周家边 | 芮红福 | 肉鸭 | 5500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 277 | 晶桥 | 付志龙肉鸭场 | 芝山水泥厂 | 付志龙 | 肉鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 278 | 晶桥 | 杨文金肉鸭场 | 芝山曹庄芳山 | 杨文金 | 肉鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 279 | 晶桥 | 李志龙肉鸭场 | 芝山曹庄 | 李志龙 | 肉鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 280 | 晶桥 | 芮白根蛋鸭场 | 芝山稻上岗 | 芮白根 | 蛋鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 281 | 晶桥 | 邢益平肉鸭场 | 枫香岭山里沟 | 邢益平 | 肉鸭 | 5500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 282 | 晶桥 | 张长生肉鸭场 | 枫香岭姜家 | 张长生 | 肉鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 283 | 晶桥 | 陈来保肉鸭场 | 枫香林横山 | 陈来保 | 肉鸭 | 5000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 284 | 晶桥 | 徐正国肉鸭场 | 枫香林官山头 | 徐正国 | 肉鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 285 | 晶桥 | 陈龙暗肉鸭场 | 枫香岭东流村 | 陈龙暗 | 肉鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 286 | 晶桥 | 张腊猫肉鸭场 | 枫香岭里佳山 | 张腊猫 | 肉鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 287 | 晶桥 | 邢华明肉鸭场 | 枫香岭西垫里 | 邢华明 | 肉鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 288 | 晶桥 | 芮正国肉鸭场 | 枫香岭横山 | 芮正国 | 肉鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 289 | 晶桥 | 张贵伢肉鸭场 | 枫香岭里佳山 | 张贵伢 | 肉鸭 | 3800 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 290 | 晶桥 | 尤力肉鸭场 | 枫香岭尤村 | 尤力 | 肉鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 291 | 晶桥 | 石金火蛋鸭场 | 枫香岭下桥头 | 石金火 | 蛋鸭 | 8000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 292 | 晶桥 | 芮春辉肉鸡场 | 枫香岭 | 芮春辉 | 肉鸡 | 9000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 293 | 晶桥 | 王白春肉鸡场 | 枫香岭里佳山 | 王白春 | 肉鸡 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 294 | 晶桥 | 戴祖河肉鸭场 | 杭村付家 | 戴祖河 | 肉鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 295 | 晶桥 | 付腊根肉鸭场 | 杭村付家 | 付腊根 | 肉鸭 | 8000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 296 | 晶桥 | 张地伢肉鸭场 | 杭村付家 | 张地伢 | 肉鸭 | 4000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 297 | 晶桥 | 杭金狗肉鸭场 | 杭村 | 杭金狗 | 肉鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 298 | 晶桥 | 汤光后肉鸭场 | 杭村汤村 | 汤光后 | 肉鸭 | 0 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 299 | 晶桥 | 吴双喜肉鸭场 | 杭村赵家 | 吴双喜 | 肉鸭 | 6000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 300 | 晶桥 | 汤昌华蛋鸭场 | 杭村 | 汤昌华 | 蛋鸭 | 8000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 301 | 晶桥 | 蔡用志蛋鸭场 | 杭村赵家 | 蔡用志 | 蛋鸭 | 9000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 302 | 晶桥 | 肖昌云蛋鸭场 | 杭村赵家 | 肖昌云 | 蛋鸭 | 9000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 |  |  |
| 303 | 开发区 | 尹满根 | 梅山 |  | 生猪 | 60 | 无 | 无 |  | 排入鱼池 | 无 | 深埋 | 有 | 一般 |
| 304 | 开发区 | 周兵 | 共和 |  | 羊 | 75 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 有 | 一般 |
| 305 | 开发区 | 陶维我 | 共和 |  | 鸽 | 1000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 有 | 较差 |
| 306 | 开发区 | 黄泽宏 | 富滨 |  | 生猪 | 80 | 无 | 无 |  | 堆集 | 无 | 深埋 | 有 | 较差 |
| 307 | 开发区 | 季学海 | 沙河 |  | 生猪 | 70 | 无 | 无 |  | 排入鱼池 | 无 | 深埋 | 有 | 较差 |
| 308 | 开发区 | 杜小林 | 沙河 |  | 生猪 | 45 | 无 | 无 |  | 堆集 | 无 | 深埋 | 有 | 较差 |
| 309 | 开发区 | 谢嗣风 | 沙河 |  | 生猪 | 41 | 无 | 无 |  | 堆集 | 无 | 深埋 | 有 | 较差 |
| 310 | 开发区 | 王根清 | 沙河 |  | 羊 | 65 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 有 | 一般 |
| 311 | 开发区 | 韩信兵 | 联民 |  | 羊 | 95 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 有 | 一般 |
| 312 | 开发区 | 胡子衡 | 交山 |  | 生猪 | 45 | 无 | 无 |  | 堆集 | 无 | 深埋 | 有 | 较差 |
| 313 | 开发区 | 邱照祥 | 交山 |  | 生猪 | 39 | 无 | 无 |  | 堆集 | 无 | 深埋 | 有 | 较差 |
| 314 | 开发区 | 严加根 | 新淮 |  | 生猪 | 47 | 无 | 无 |  | 排入鱼池 | 无 | 深埋 | 有 | 一般 |
| 315 | 开发区 | 章宏勤 | 福田 |  | 羊 | 35 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 有 | 一般 |
| 316 | 开发区 | 董来保 | 新淮 |  | 羊 | 109 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 有 | 一般 |
| 317 | 开发区 | 方承艳 | 爱景 |  | 鸡 | 3000 | 无 | 无 |  | 收集还林 | 无 | 深埋 | 有 | 一般 |
| 318 | 开发区 | 赵承果 | 秦淮 |  | 鹅 | 1800 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 有 | 一般 |
| 319 | 石湫 | 陈帮胜 | 石湫.社东.山口 | 陈帮胜 | 林下鸡 | 1200 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 320 | 石湫 | 陈敬荣 | 石湫.社东.山口 | 陈敬荣 | 林下鸡 | 250 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 321 | 石湫 | 陈得祥 | 石湫.社东.坟头 | 陈得祥 | 山羊 | 18 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 322 | 石湫 | 刘红保 | 石湫.社东.塘下 | 刘红保 | 山羊 | 20 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 323 | 石湫 | 薛恩东 | 石湫.塘窦村.毛吾山 | 薛恩东 | 林下鸡 | 2000 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 324 | 石湫 | 薛恩东 | 石湫.塘窦村.毛吾山 | 薛恩东 | 山羊 | 17 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 325 | 石湫 | 罗世静 | 石湫.塘窦村.毛吾山 | 罗世静 | 草鸡 | 110 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 326 | 石湫 | 何年玉 | 石湫.塘窦村.郗家 | 何年玉 | 山羊 | 28 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 327 | 石湫 | 陆德家 | 石湫.塘窦村.神塘头 | 陆德家 | 生猪 | 11 | 有/ 是 | 否 |  | 有/ 入田 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 328 | 石湫 | 张诗春 | 石湫.塘窦村.汤庄 | 张诗春 | 林下鸡 | 280 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 329 | 石湫 | 张诗春 | 石湫.塘窦村.汤庄 | 张诗春 | 山羊 | 20 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 330 | 石湫 | 张诗保 | 石湫.塘窦村.汤庄 | 张诗保 | 山羊 | 50 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 331 | 石湫 | 张诗保 | 石湫.塘窦村.汤庄 | 张诗保 | 林下鸡 | 186 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 332 | 石湫 | 张书铨 | 石湫.塘窦村.汤庄 | 张书铨 | 肉鹅 | 3000 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 333 | 石湫 | 熊克军 | 石湫.塘窦村.熊家 | 熊克军 | 肉鸭 | 3000 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 334 | 石湫 | 刘小青 | 石湫.塘窦村.熊家 | 刘小青 | 肉鸭 | 3000 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 335 | 石湫 | 陈小马 | 石湫.石湫.詹家 | 陈小马 | 山羊 | 41 | 有/ 是 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 好 | 一般 |
| 336 | 石湫 | 朱小山 | 石湫.石湫.独山寨 | 朱小山 | 山羊 | 13 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 337 | 石湫 | 陆小明 | 石湫.石湫.陆家 | 陆小明 | 生猪 | 30 | 有/ 是 | 否 |  | 有/ 入田 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 338 | 石湫 | 陈五禄 | 石湫.蟹塘.小圩东 | 陈五禄 | 草鸡 | 60 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 339 | 石湫 | 王宏伢 | 石湫.蟹塘.马庄 | 王宏伢 | 草鸡 | 65 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 340 | 石湫 | 骆立忠 | 石湫.蟹塘.闷水桥 | 骆立忠 | 林下鸡 | 200 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 较好 | 一般 |
| 341 | 石湫 | 骆立忠 | 石湫.蟹塘.闷水桥 | 骆立忠 | 山羊 | 20 | 有/ 是 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 较好 | 一般 |
| 342 | 石湫 | 端腊根 | 石湫.上方.大村上 | 端腊根 | 林下鸡 | 480 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 343 | 石湫 | 张忠祥 | 石湫.上方.小村 | 张忠祥 | 草鸡 | 75 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 344 | 石湫 | 端菊香 | 石湫.上方.端祥村 | 端菊香 | 草鸡 | 80 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 345 | 石湫 | 高木新 | 石湫.上方.端祥村 | 高木新 | 草鸡 | 80 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 346 | 石湫 | 高木新 | 石湫.上方.端祥村 | 高木新 | 山羊 | 20 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 347 | 石湫 | 端瑞芳 | 石湫.上方.端祥村 | 端瑞芳 | 草鸡 | 85 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 348 | 石湫 | 端瑞芳 | 石湫.上方.端祥村 | 端瑞芳 | 山羊 | 12 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 349 | 石湫 | 朱永虎 | 石湫.上方.思贤 | 朱永虎 | 山羊 | 18 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 350 | 石湫 | 九塘农业公司 | 石湫.九塘.李在凤 | 李春华 | 生猪 | 143 | 有/ 是 | 是 |  | 有 | 有/ 是 | 化制 | 较好 | 一般 |
| 351 | 石湫 | 万塘獭兔养殖专业合作社 | 石湫.九塘.周家 庄 | 祁八四 | 獭兔 | 3000 | 有/ 是 | 是 |  | 有 | 无 | 深埋 | 较好 | 较好 |
| 352 | 石湫 | 金秋公司 | 石湫.九塘.亭山 | 金秋公 司 | 肉鹅 | 200 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 353 | 石湫 | 杨世安 | 石湫.九塘.亭山 | 杨世安 | 林下鸡 | 500 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 较好 | 较好 |
| 354 | 石湫 | 朱克银 | 石湫.九塘.曾家 | 朱克银 | 中药鸡 | 150 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 较好 | 较好 |
| 355 | 石湫 | 于永祥 | 石湫.横山.朱村 | 于永祥 | 山羊 | 29 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 356 | 石湫 | 昊兴公司 | 石湫.横山.端秦 | 昊兴公司 | 山羊 | 30 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 357 | 石湫 | 林传清 | 石湫.横山.陈沿村 | 林传清 | 山羊 | 45 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 358 | 石湫 | 邰能发 | 石湫.横山.胡家店 | 邰能发 | 山羊 | 10 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 359 | 石湫 | 王地宝肉牛场 | 石湫.桑元蒲.桑元蒲 | 王地宝 | 黄牛 | 46 | 有/ 是 | 否 |  | 有 | 无 | 深埋 | 一般 | 差 |
| 360 | 石湫 | 倪地生 | 石湫.桑元蒲.桑元蒲 | 倪地生 | 生猪 | 19 | 有/ 是 | 否 |  | 有 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 361 | 石湫 | 武兆忠 | 石湫.桑元蒲.桑元蒲 | 武兆忠 | 山羊 | 28 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 362 | 石湫 | 武兆忠 | 石湫.桑元蒲.桑元蒲 | 武兆忠 | 草鸡 | 70 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 363 | 石湫 | 武兆乾 | 石湫.桑元蒲.杨田冲 | 武兆乾 | 山羊 | 11 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 364 | 石湫 | 武兆乾 | 石湫.桑元蒲.杨田冲 | 武兆乾 | 草鸡 | 120 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 365 | 石湫 | 周克明 | 石湫.桑元蒲.杨田冲 | 周克明 | 山羊 | 15 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 366 | 石湫 | 武红生 | 石湫.桑元蒲.杨田冲 | 武红生 | 山羊 | 14 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 367 | 石湫 | 陈玉龙 | 石湫.桑元蒲.大沅 | 陈玉龙 | 草鸡 | 56 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 368 | 石湫 | 夏业财 | 石湫.光明.裴家 | 夏业财 | 牛 | 9 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 369 | 石湫 | 夏业财 | 石湫.光明.裴家 | 夏业财 | 山羊 | 10 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 370 | 石湫 | 夏业财 | 石湫.光明.裴家 | 夏业财 | 林下鸡 | 150 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 371 | 石湫 | 赵春生 | 石湫.光明.东角村 | 赵春生 | 生猪 | 13 | 有/ 是 | 否 |  | 有/ 入田 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 372 | 石湫 | 赵春生 | 石湫光明东角村 | 赵春生 | 山羊 | 15 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 373 | 石湫 | 众一家庭农场 | 石湫.明觉.甘村 | 朱昌雪 | 林下鸡 | 600 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 好 | 一般 |
| 374 | 石湫 | 孙建春 | 石湫.明觉.大后村 | 孙建春 | 生猪 | 13 | 无/ 否 | 否 |  | 有/ 入田 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 375 | 石湫 | 李思生 | 石湫.东泉.大通铺 | 李思生 | 山羊 | 14 | 无/ 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 376 | 石湫 | 张元兵 | 石湫同心中天堡 | 张元兵 | 鹅 | 1000 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 较好 | 一般 |
| 377 | 石湫 | 杨华石 | 石湫同心中天堡 | 杨华石 | 山羊 | 24 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 378 | 石湫 | 赵修新 | 石湫三星赵村 | 赵修新 | 山羊 | 11 | 有/ 是 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 379 | 石湫 | 邓树林 | 石湫三星张家山 | 邓树林 | 山羊 | 26 | 有/ 是 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 差 |
| 380 | 石湫 | 黄天根 | 石湫向阳石场 | 黄天根 | 牛 | 13 | 有/ 是 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 381 | 石湫 | 殷世海 | 向阳村华村圩 | 殷世海 | 羊 | 35 | 有/ 是 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 382 | 石湫 | 朱连生 | 向阳村华村 | 朱连生 | 羊 | 50 | 有/ 是 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 一般 |
| 383 | 永阳 | 喻本杨养猪户 | 永阳工农兵江北村 | 喻本杨 | 猪 | 8 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 拆迁处理 |
| 384 | 永阳 | 陈正兰养猪户 | 永阳工农兵江北村 | 陈正兰 | 猪 | 12 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 拆迁处理 |
| 385 | 永阳 | 张德兰养猪户 | 永阳工农兵施家庄 | 张德兰 | 猪 | 17 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 拆迁处理 |
| 386 | 永阳 | 王昌顺养猪户 | 永阳工农兵小货家 | 王昌顺 | 猪 | 7 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 拆迁处理 |
| 387 | 永阳 | 万开福养猪户 | 永阳工农兵曹家村 | 万开福 | 猪 | 10 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 拆迁处理 |
| 388 | 永阳 | 王昌顺养猪户 | 永阳工农兵小货家 | 王昌顺 | 羊 | 10 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 拆迁处理 |
| 389 | 永阳 | 喻召春养羊户 | 永阳石巷周家边村 | 喻召春 | 羊 | 19 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 390 | 永阳 | 李永中养羊户 | 永阳石巷吊马灯村 | 李永中 | 羊 | 8 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 391 | 永阳 | 陈元寿养猪户 | 永阳十里陈家村 | 陈元寿 | 生猪 | 26 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |
| 392 | 永阳 | 严德勤养猪户 | 永阳十里李庄村 | 严德勤 | 生猪 | 24 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |
| 393 | 永阳 | 严德恩养猪户 | 永阳十里李庄村 | 严德恩 | 生猪 | 15 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |
| 394 | 永阳 | 除士双养猪户 | 永阳东山尹庄村 | 除士双 | 生猪 | 8 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |
| 395 | 永阳 | 董元根养猪户 | 永阳东山同砚坊村 | 董元根 | 生猪 | 37 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |
| 396 | 永阳 | 王卢龙养羊户 | 永阳东山新农村 | 王卢龙 | 羊 | 5 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 397 | 永阳 | 除昌荣养殖户 | 永阳东山山脚底村 | 除昌荣 | 羊/ 鸡 | 38/102 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |
| 398 | 永阳 | 除茂刚养殖户 | 永阳东山张公塘村 | 除茂刚 | 鸡/鸭 | 35/16 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |
| 399 | 永阳 | 尹宣国养鸡户 | 永阳东山山脚底村 | 尹宣国 | 鸡 | 300 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |
| 400 | 永阳 | 彭立根养殖户 | 永阳东山夏庄村 | 彭立根 | 鸡/ 鸭 | 80/20 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |
| 401 | 永阳 | 邵宣达养殖户 | 永阳东山邵王村 | 邵宣达 | 鸡/ 鹅 | 130/26 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 不好 | 较差 |
| 402 | 永阳 | 吴秀林养羊户 | 永阳东庐上尹村 | 吴秀林 | 羊 | 10 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 403 | 永阳 | 朱达荣养猪户 | 永阳东庐韩胡村 | 朱达荣 | 生猪 | 8 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |
| 404 | 永阳 | 陶在海养羊户 | 永阳东庐清水塘村 | 陶在海 | 羊 | 10 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 405 | 永阳 | 陆生伢养殖户 | 永阳戴家村 | 陆生伢 | 鸡/ 鸭 | 215/85 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 较好 | 林下养殖 |
| 406 | 永阳 | 齐红星养羊户 | 永阳城郊古塘水库 | 齐红星 | 羊 | 8 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 407 | 永阳 | 陈先保养羊户 | 永阳城郊林场边 | 陈先保 | 羊 | 30 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 408 | 永阳 | 李明根养羊户 | 永阳高塘马塘村 | 李明根 | 羊 | 8 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 409 | 永阳 | 张庆钱养羊户 | 永阳高塘岗头村 | 张庆钱 | 羊 | 7 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 410 | 永阳 | 薛红才养羊户 | 永阳高塘村 | 薛红才 | 羊 | 6 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 411 | 永阳 | 韦光坤养羊户 | 永阳高塘北山冲村 | 韦光坤 | 羊 | 5 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 412 | 永阳 | 史顺江养羊户 | 永阳高塘史家村 | 史顺江 | 羊 | 5 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 413 | 永阳 | 李庆贵养羊户 | 永阳高塘前一队 | 李庆贵 | 羊 | 21 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 414 | 永阳 | 葛从金养羊户 | 永阳高塘前一队 | 葛从金 | 羊 | 20 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 415 | 永阳 | 张石明养羊户 | 永阳高塘前二队 | 张石明 | 羊 | 8 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 416 | 永阳 | 薛代保养羊户 | 永阳高塘刘家边 | 薛代保 | 羊 | 7 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 417 | 永阳 | 陈家林养羊户 | 永阳高塘刘家边 | 陈家林 | 羊 | 16 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 418 | 永阳 | 吕永龙养羊户 | 永阳高塘大毛元村 | 吕永龙 | 羊 | 15 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 419 | 永阳 | 陈中福养羊户 | 永阳高塘东山边 | 陈中福 | 羊 | 12 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 420 | 永阳 | 郑邵保养羊户 | 永阳高塘东山边 | 郑邵保 | 羊 | 15 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 421 | 永阳 | 董顺义养羊户 | 永阳高塘东四队 | 董顺义 | 羊 | 25 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 422 | 永阳 | 陈贵生养羊户 | 永阳高塘将家村 | 陈贵生 | 鸡 | 130 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 较好 | 林下养殖 |
| 423 | 永阳 | 王世清养羊户 | 永阳高塘岗头村 | 王世清 | 鸡/ 鸭 | 230/30 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 较好 | 林下养殖 |
| 424 | 永阳 | 王世军养羊户 | 永阳高塘村东边 | 王世军 | 羊 | 16 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 较好 | 整洁 |
| 425 | 永阳 | 潘学金养羊户 | 永阳秋湖潘家村 | 潘学金 | 羊 | 6 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 426 | 永阳 | 刘传根养羊户 | 永阳秋湖潘家村 | 刘传根 | 羊 | 6 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 427 | 永阳 | 郑兴力养羊户 | 永阳秋胡郑巷村 | 郑兴力 | 羊 | 30 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 428 | 永阳 | 易明金养羊户 | 永阳秋湖郑巷村 | 易明金 | 羊 | 6 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 429 | 永阳 | 郑兴松养羊户 | 永阳秋湖郑巷村 | 郑兴松 | 羊 | 5 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 430 | 永阳 | 郑兴长养羊户 | 永阳秋湖郑巷村 | 郑兴长 | 羊 | 7 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 431 | 永阳 | 郑兴根养羊户 | 永阳秋湖郑巷村 | 郑兴根 | 羊 | 7 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 432 | 永阳 | 郑兴政养羊户 | 永阳秋湖涧东村 | 郑兴政 | 羊 | 30 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 433 | 永阳 | 徐义仁养羊户 | 永阳秋胡涧东村 | 徐义仁 | 羊 | 13 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 434 | 永阳 | 徐家平养羊户 | 永阳秋湖涧东村 | 徐家平 | 羊 | 7 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 435 | 永阳 | 徐和平养羊户 | 永阳秋湖涧东村 | 徐和平 | 羊 | 5 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 436 | 永阳 | 韦开忠养羊户 | 永阳秋湖韦家大队 | 韦开忠 | 羊 | 26 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 437 | 永阳 | 韦昌国养羊户 | 永阳秋湖小湖家边 | 韦昌国 | 羊 | 87 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 438 | 永阳 | 江洪根养羊户 | 永阳秋湖枝栀岗 | 江洪根 | 羊 | 6 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 439 | 永阳 | 罗福清养羊户 | 永阳秋湖枝栀岗 | 罗福清 | 羊 | 5 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 440 | 永阳 | 许玉国养羊户 | 永阳秋湖宋红家 | 许玉国 | 羊 | 12 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 441 | 永阳 | 鲁义财养羊户 | 永阳秋湖宋红家 | 鲁义财 | 羊 | 10 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 442 | 永阳 | 徐修财养羊户 | 永阳秋湖宋红家 | 徐修财 | 羊 | 13 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 443 | 永阳 | 汤小将养鸡户 | 枝栀岗农业园区 | 汤小将 | 鸡 | 300 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 较好 | 林下养殖 |
| 444 | 永阳 | 郑鵬养殖户 | 永阳秋湖潘家代塘 | 郑鹏 | 鸡/ 鸭 | 220/200 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 较好 | 林下养殖 |
|  |  |  |  |  | 猪/ 羊 | 7/20 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 445 | 永阳 | 半山家庭农场 | 永阳秋湖南庄头 | 谢小华 | 鸡 | 400 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 较好 | 林下养殖 |
|  |  |  |  |  | 猪/ 羊 | 6/8 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |
| 446 | 永阳 | 张成富养猪户 | 永阳秋湖刘庄头 | 张成富 | 猪 | 12 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |
| 447 | 永阳 | 张炳露养羊户 | 永阳秋湖甘东村 | 张炳露 | 羊 | 34 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 448 | 永阳 | 李兴虎养羊户 | 永阳秋湖老屋村 | 李兴虎 | 羊 | 25 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 良好 |
| 449 | 永阳 | 杨志友养猪户 | 永阳中山新生村 | 杨志友 | 猪 | 45 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 深埋 | 一般 | 较差 |